Затверджено

рішенням виконкому

міської ради

від 23.04.2013  № 37

ПЛАН ЗАХОДІВ

з підготовки  житлово-комунального господарства   м. Попасна до роботи

в осінньо-зимовий період 2013-2014 років

| Назва об’єкту, його місце знаходження, адреса | Віди робіт | Од. виміру | Джерела, фінансування, вартість робіт, тис.грн. | Відповідаль ний за виконання робіт, посада, ПІБ | Строк виконання робі, число, місяць, рік | Кіль кістні показни ки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Приватне підприємство "Центроград-Попасна" |
| вул. Первомайська, 169 | ремонт покрівлі | м2 | власні кошти (4,0) | Майстер ПП "Центроград-Попасна" Григоренко А.Ю. | травень 2013р. | 30 |
|  | ремонт димогарних труб | шт. | власні кошти (2,0) | -/- | травень 2013р. | 2 |
| вул. Ціолковського, 25 | ремонт покрівлі | м2 | власні кошти (2,0) | -/- | травень 2013р. | 15 |
| пров. Службовий, 1 | ремонт покрівлі | м2 | власні кошти (8,0) | -/- | червень 2013р. | 200 |
| вул. Первомайська, 167 | ремонт покрівлі | м2 | власні кошти (1,5) | -/- | червень 2013р. | 10 |
| вул. Ціолковського, 56 | ремонт покрівлі | м2 | власні кошти (2,5) | -/- | червень 2013р. | 15 |
| вул. Ціолковського, 53 | ремонт покрівлі | м2 | власні кошти (2,5) | -/- | червень 2013р. | 15 |
|  | ремонт коньків | п/м | власні кошти (1,5) | -/- | червень 2013р. | 12 |
| вул. Паркова, 2 | ремонт покрівлі | м2 | власні кошти (1,0) | -/- | липень 2013р. | 8 |
| вул. Паркова, 3 | ремонт покрівлі | м2 | власні кошти (1,0) | -/- | червень 2013р. | 8 |
| вул. Крилова, 7 | ремонт покрівлі | м2 | власні кошти (3,0) | -/- | червень 2013р. | 80 |
| пров. Службовий, 3 | ремонт покрівлі | м2 | власні кошти (1,0) | -/- | червень 2013р. | 8 |
| вул. Базарна, 2 | ремонт покрівлі | м2 | власні кошти (8,0) | -/- | червень 2013р. | 200 |
|  | часткова заміна водопровідної системи | п/м | власні кошти (5,0) | -/- | вересень 2013р. | 20 |
| вул. Первомайська, 48 | часткова заміна водопровідної системи | п/м | власні кошти (8,0) | -/- | вересень 2013р. | 30 |
| пров. Службовий, 1, вул. Базарна, 2, вул. Первомайська, 48, 144, 146, 169, 173, 175 | ремонт ганку | м2 | власні кошти (6,0) | -/- | серпень 2013р. | 180 |
| вул. Первомайська, 147, 151, 153, 171, 173, 175, 177, вул. Ціолковського, 19, 21, 23, 27, 31 | ремонт димогарних труб | шт. | власні кошти (12,0) | -/- | серпень-вересень 2013р. | 25 |
| ПП "Елітжитлком" |
| пл. Героїв, 1 | ремонт покрівлі | м2 | власні кошти (8,0) | Директор ПП "Елітжитлком" Петренко Л.М. | липень 2013р. | 160 |
| вул. Донецька, 1а | ремонт покрівлі | м2 | власні кошти (0,9) | -/- | червень 2013р. | 12 |
| вул. Артемівська, 8 | ремонт покрівлі | м2 | власні кошти (1,2) | -/- | червень 2013р. | 14 |
| пров. Стандартний, 4 | ремонт покрівлі | м2 | власні кошти (0,5) | -/- | червень 2013р. | 6 |
| вул. Артемівська, 3 | ремонт покрівлі | м2 | власні кошти (0,3) | -/- | червень 2013р. | 4 |
| вул. Миронівська, 10 | ремонт покрівлі | м2 | власні кошти (0,9) | -/- | травень 2013р. | 12 |
| вул. Миронівська, 14 | ремонт покрівлі | м2 | власні кошти (0,6) | -/- | травень 2013р. | 8 |
| вул. Леніна, 144 | ремонт покрівлі | м2 | власні кошти (0,5) | -/- | травень 2013р. | 6 |
| вул. Суворова, 20 | ремонт покрівлі | м2 | власні кошти (0,5) | -/- | травень 2013р. | 6 |
| вул. Леніна, 157 | ремонт покрівлі | м2 | власні кошти (7,5) | -/- | червень 2013р. | 150 |
| вул. Артемівська, 6а | ремонт покрівлі | м2 | власні кошти (6,0) | -/- | липень 2013р. | 120 |
| вул. Куйбишева, 18 | ремонт покрівлі | м2 | власні кошти (0,5) | -/- | липень 2013р. | 6 |
| пров. Шкільний, 1 | ремонт покрівлі | м2 | власні кошти (0,6) | -/- | травень 2013р. | 8 |
| пров. Шкільний, 2 | ремонт покрівлі | м2 | власні кошти (0,8) | -/- | травень 2013р. | 10 |
| Жилфонд (12 будинків) | ремонт і заміна ВДС | м/п | власні кошти (212,6) | -/- | травень-вересень 2013р. | - |
| Жилфонд (8 будинків) | підготовка підвальних приміщень | м/п | власні кошти (2,5) | -/- | вересень-жовтень 2013р. | 945 |
| Жилфонд (12 будинків) | утеплення підвальних приміщень | м/п | власні кошти (8,0) | -/- | вересень-жовтень 2013р. | 833 |
| Жилфонд | перевірка і очищення ДВК | од. | власні кошти (12,0) | -/- | травень-жовтень 2013р. | 3650 |
| Жилфонд | установлення дверей в під'їздах | од. | власні кошти (1,5) | -/- | липень 2013р. | 1 |
| Жилфонд (6 будинків) | ремонт під'їздів | од. | власні кошти (96,0) | -/- | травень - листопад 2013р. | 24 |
| Жилфонд (15 будинків) | ремонт фасадів | м2 | власні кошти (2,5) | -/- | травень - липень 2013р. | 75 |
| Жилфонд | ремонт димогарних труб | од. | власні кошти (15,4) | -/- | травень-вересень 2013р. | 25 |
| ПД УЕ ЗФС ТОВ "Луганськвода" |
| вул. Леніна / Менжинського | заміна труби | м/п | власні кошти (15,0) | Заступник нач. дільниці - Жуганов С.Б., інженер ОП - Савастьянов Д.А., в.о. майстра АВР - Шахова О.П. | квітень-травень 2013р. | 60 |
|  | установлення запірної арматури | од. | власні кошти (5,0) |  |  | 3 |
| вул. Куйбишева | заміна труби | м/п | власні кошти (20,0) | -/- | червень 2013р. | 300 |
|  | укладання нового трубопроводу | м/п | власні кошти (15,0) |  |  | 300 |
| вул. Мічуріна | заміна труби | м/п | власні кошти екологічного фонду (19,5) | -/- | липень-серпень 2013р. | 450 |
| ВНС "Черемушки", Первомайська, 5а, гаражі | ремонт м'якої покрівлі | м2 | власні кошти (10,0) | механік Левчук Д.А. | липень-вересень 2013р. | 260 |
| ПНС, ВНС | ремонт насосних агрегатів | од. | власні кошти (5,0) | Заступник нач. дільниці - Жуганов С.Б., в.о. майстра АВР - Шахова О.П. | квітень-вересень 2013р. | 5 |
| Розводящі водопровідні системи | заміна запірної арматури | од. | власні кошти (5,0) | в.о. майстра АВР Шахова О.П. | квітень-вересень 2013р. | 8 |
| вул. Шкільна, Суворова, Леніна | промивка каналізаційних мереж з використанням гідромашини | м/п | власні кошти (1,5) | майстер АВР Стойко В.Р. | вересень 2013р. | 1500 |
| Очисні споруди | ремонт(заміна) запірної арматури | од. | власні кошти (2,5) | майстер Шахова О.П. | травень-вересень 2013р. | 3 |
|  | ремонт н/а ФГ216/24 на КНС | од. | власні кошти (3,0) | -/- | серпень 2013р. | 1 |
|  | ремонт покрівлі на будівлі АБК | м2 | власні кошти (5,0) | -/- | липень-серпень 2013р. | 195 |
| КНС "Черемушки" | ремонт н/а СМ 100-65-250/4 | од. | власні кошти (0,5) | -/- | травень 2013р. | 1 |
|  | реконструкція дверного прорізу | од. | власні кошти (2,0) | -/- | червень 2013р. | 1 |
| КНС "Мічуріна" | ремонт н/а СМ 100-65-200/2 | од. | власні кошти (0,8) | -/- | липень 2013р. | 1 |
|  | ремонт(заміна) запірної арматури | од. | власні кошти (1,0) | -/- | серпень 2013р. | 4 |

Заступник міського голови                                                                            О.А.   Козаков

ІНФОРМАЦІЯ

про підсумки роботи житлово-комунального господарства до роботи в осінньо-зимовий період 2012-2013 років та план заходів з підготовки до роботи в осінньо-зимовий період 2013-2014 років

Проаналізувавши роботу комунальних підприємств в осінньо-зимовий період  2012-2013 років, виконком Попаснянської міської ради відмічає, що на виконання першочергових заходів з підготовки житлово-комунального господарства до роботи в осінньо-зимовий період 2012-2013 років, затверджених рішенням виконкому від 19.04.2012р. № 47, передбачені заходи були виконані вчасно та з дотриманням відповідних правил та норм діючого законодавства.

Хід підготовки до роботи в осінньо-зимовий період постійно знаходився на контролі у міського голови, заступників міського голови, відділу житлово-комунального господарства, архітектури, містобудування та землеустрою виконавчого комітету. Для забезпечення сталої роботи в осінньо-зимовий період 2012-2013 років на всіх житлово-комунальних підприємствах були затверджені накази, розроблені та складені графіки виконання робіт, підготовлено та створено необхідний запас паливно-мастильних, посипних матеріалів тощо.

В минулий осінньо-зимовий період було залучено до роботи  3 одиниці спеціалізованої комунальної техніки (комплексна дорожня машина (КДМ на базі ЗІЛ          - 130) та два трактори МТЗ - 80) та 4 одиниці техніки залізничних підприємств, використано 60,0 т піску та 8,0 т солі. Підготовлено 199 житлових будинків, в т.ч.             21 будинок ОСББ. Слід відмітити, що не в повному обсязі була проведена  підготовка житлового фонду в плані ремонту покрівель, забезпечення безперебійного електропостачання. Ці та інші недоліки негативно вплинули на рівень задоволення потреб населення.

Умовою сталого функціонування міста взагалі є забезпечення його благоустрою. На теперішній час, роботи з благоустрою на території м. Попасна здійснює Попаснянське комунальне підприємство «СКП». При підготовці до роботи в осінньо-зимовий період 2013-2014 років необхідно передбачити підготовку всієї дорожньої та прибиральної техніки до експлуатації у зимовий період, забезпечити постійне і належне прибирання, очищення, своєчасне посипання та утримання міських вулиць та доріг, забезпечити безперебійне електропостачання вулиць міста у нічний час.

На території міста Попасна послуги з утримання будинків і споруд надають керуючі компанії - приватні підприємства «Елітжитлком» (мікрорайони «ВРЗ», «Черемушки»), «Центроград-Попасна» (мікрорайон «Город») та ОСББ (21 будинок). До осінньо-зимового періоду 2013-2014 років необхідно підготувати 199 житлових будинків.

При підготовці житлово-комунального господарства до роботи в осінньо-зимовий період 2013-2014 років необхідно забезпечити виконання вимог щодо перевірки та належної експлуатації димовентиляційних каналів, утеплення внутрибудинкових водопровідних мереж,  обмежити доступ сторонніх осіб до технічних поверхів, підвалів будинків. Особливу увагу слід приділити ремонту  покрівель. Своєчасно заготовити посипний матеріал для посипки прибудинкових територій та необхідний інвентар до роботи в осінньо-зимовий період 2013-2014 років.

Заступник міського голови                                                 О.А. Козаков