Проект

### УКРАЇНА

#### ЛУГАНСЬКА  ОБЛАСТЬ

## ПОПАСНЯНСЬКИЙ  РАЙОН
ПОПАСНЯНСЬКА  МІСЬКА  РАДА

#### ШОСТОГО   СКЛИКАННЯ

ВІІМДЕСЯТ ЧЕТВЕРТА СЕСІЯ

РIШЕННЯ

28 лютого  2017 р.                           м. Попасна	                                   №

Про виконання Плану соціально -

економічного розвитку м. Попасна

на  2016  рік

Заслухавши інформацію старшого інспектора відділу житлово-комунального господарства, архітектури, містобудування та землеустрою  щодо  виконання Плану соціально-економічного розвитку м. Попасна  на    2016 рік, згідно ст.27 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,   Попаснянська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Інформацію старшого інспектора відділу житлово-комунального господарства, архітектури, містобудування та землеустрою виконкому міської ради   Кандаурової  Т.В.    про виконання Плану соціально-економічного розвитку

м. Попасна на 2016 рік  взяти до відома (додаток 1).

Міський голова                                                                          Ю.І.Онищенко

Підготував: Кандаурова 21225

Додаток

до рішення  сесії

міської ради

28.02.2016   №  84/

Виконання    ПЛАНУ

соціально-економічного розвитку м. Попасна  на 2016 рік

| Найменування робіт | Рік будівниц тва | Сума вкладень | 2016 рік | Виконання плану | Виконавець |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | всього, тис. грн | об’єм фінансування | Об’єм фінансування |  |  |
|  |  |  |  | субвенції тис. грн | міський бюджет тис. грн. |  |  |
| Газифікація |
| Реконструкція системи газопостачання багатоквартирного житлового фонду м. Попасна | 2016 | 400.000 |  | 100.000 | 300,00 | - | Підрядна організа ція |
| ВСЬОГО: |  | 400.000 |  | 100.00 | 300.000 |  |  |
| Ремонт автодоріг та благоустрій міста |
| Видатки на проведення робіт, пов’язаних з ремонтом та утриманням доріг | 2016 | 2117.677 |  |  | 2117.677 | 286.19986 | Підрядна організа ція |
| Співфінансування інвестиційних проектів | 2016 | 2400.000 |  | 2400.000 |  | 2400.000 | Підрядна організа ція |
| Благоустрій міста | 2016 | 989.992 |  |  | 989.992 | 989.992 | Підрядна організа ція |
| ВСЬОГО: |  | 5507.669 |  | 2400.000 | 3107.669 | 3676.192 |  |
| Будівлі комунальної власності |
| Проведення поточного ремонту житлового фонду м. Попасна | 2015-2016 | 535,793 |  | 535.793 |  | 535.793 | Підрядна організа ція |
| Капітальний ремонт будівлі № 1 по вул. Мічуріна в м. Попасна | 2016 | 195.50026 |  |  | 195.50026 | 163,287 | Підрядна організа ція |
| Придбання ліфтового обладнання | 2016 | 61.5212 |  | 61.5212 |  | 61.512 | Підрядна організа ція |
| Поточний ремонт ліфтів житлового фонду | 2016 | 44.384 |  | 44.384 |  | 44.384 | Підрядна організа ція |
| Поточний ремонт житлових будинків | 2016 | 311.794 |  | 311.794 |  | 311.794 | Підрядна організа ція |
| Монтаж автоматичної пожежної сигналізації, системи оповіщення і пожежного спостереження – монтаж охоронної системи в приміщенні центру надання адміністративних послуг по вул. Миру,151 | 2016 | 46.120 |  | 46.120 |  | 46.119 | Підрядна організа ція |
| Реконструкція вбудованого нежитлового приміщення для облаштування центру адміністративних послуг по вул. Миру, 151 | 2016 | 569.466 |  | 569.466 |  | 439.12605 | Підрядна організа ція |
| Поточний ремонт освітлення та роздягальні спортивного комплексу «Відродження» по вул. Первомайська,60 в м. Попасна | 2016 | 148.797 |  | 148.797 |  | 148.791 | Підрядна організація |
| Проведення поточного ремонту ліфта м. Попасна вул. Миру,151 | 2016 | 11.093 |  | 11.093 |  | 11.093 | Підрядна організація |
| Проведення поточного ремонту покриття м’якої покрівлі дев’ятиповерхового будинку м. Попасна по вул. Миру,153 ОСББ «Світанок» | 2016 | 25.000 |  | 25.000 |  | 25.000 | Підрядна організація |
| Проведення поточного ремонту покриття м’якої покрівлі дев’ятиповерхового будинку м. Попасна по вул. Миру,112 ОСББ «Альтернатива-Попасна» | 2016 | 20.000 |  | 20.000 |  | 20.000 | Підрядна організація |
| Поточний ремонт будівлі ПМСЗ «Відродження» в м. Попасна по вул. Первомайська,60 | 2016 | 50.00 |  | 50.000 |  | 45.000 | Підрядна організація |
| Капітальний ремонт жилого будинку по вул. Миронівська,12 в м.Попасна | 2016 | 769,706 |  | 769,706 |  | 549.350 | Підрядна організація |
| Капітальний ремонт жилого будинку по вул. Донецька,1а в м. Попасна | 2016 | 434.000 |  | 434.000 |  | 376.975 | Підрядна організація |
| Капітальний ремонт жилого будинку по вул. Вокзальна,26 в м. Попасна | 2016 | 25.000 |  |  | 25.000 | 24.725 | Підрядна організація |
| Капітальний ремонт жилого будинку по пров. Стандартному ,4 в м. Попасна | 2016 | 145..000 |  |  | 145.000 | 86.95366 | Підрядна організація |
| Капітальний ремонт жилого будинку по вул. Миронівська,8 в м. Попасна | 2016 | 275.000 |  |  | 275.000 | 166.888 | Підрядна організація |
| Капітальний ремонт жилого будинку по вул. Бахмутська,8 в м. Попасна | 2016 | 275.000 |  |  | 275.000 | 170.242 | Підрядна організація |
| Капітальний ремонт жилого будинку по вул. Суворова,15а в м. Попасна | 2016 | 140.32920 |  |  | 140.32920 | 140.32920 | Підрядна організація |
| Поточний ремонт системи водопостачання ПМЗОВ «Салют» | 2016 | 50.000 |  |  | 50.000 | 44.72371 | Підрядна організація |
| Поточний ремонт житлового будинку № 31 по вул. Ціолковського в м. Попасна | 2016 | 133,469 |  |  | 133,469 | 133,469 | Підрядна організація |
| Поточний ремонт житлового будинку № 35 по вул. Сонячна в м. Попасна | 2016 | 11,500 |  |  | 11,500 | 11,500 | Підрядна організація |
| Розробка проектно-кошторисної документації на ремонт житлових будинків м. Попасна | 2016 | 30.000 |  |  | 30.000 | 29.72560 | Підрядна організація |
| ВСЬОГО : |  | 4308.143 |  | 3027,6742 | 280.469 | 3586.78022 |  |
| Благоустрій |
| Реконструкція площі Миру м.Попасна | 2016 | 661.245 |  | 500.000 | 161.245 | 606.36323 | Підрядна організація |
| Вуличне освітлення вул. Герцена | 2016 | 120.053 |  | 120.053 |  | 119.382 | Підрядна організа ція |
| Придбання трактору | 2016 | 500.000 |  | 500.00 |  | 499.000 | Підрядна організа ція |
| Придбання обладнання і предметів довгострокового користування | 2016 | 316.559 |  |  | 316.559 | 218.678 | Підрядна організа ція |
| Придбання обладнання та предметів довгострокового користування для ПМСЗ «Відродженння» | 2016 | 50,000 |  |  | 50,000 | 49.950 | Підрядна організа ція |
| Придбання електричних лічильників для багатоповерхових будинків | 2016 | 34.500 |  |  | 34.500 | 34.265 | Підрядна організа ція |
| Придбання новорічної ялинки, ілюмінації та обладнання | 2016 | 239,071 |  |  | 239,071 | 239,071 | Підрядна організа ція |
| Придбання бензинового генератора 10 кВт | 2016 | 67,877 |  | 67,877 |  | 67,877 | Підрядна організа ція |
| Співфінансування інвестиційного проекту переоснащення системи зовнішнього освітлення мікрорайону ВРЗ м. Попасна | 2016 | 278,364 |  |  | 278,364 | 116.402 | Підрядна організа ція |
| Придбання дитячих майданчиків | 2016 | 150.000 |  | 150.000 |  | 150.000 | Підрядна організа ція |
| Капітальний ремонт тротуару по вул. Миру | 2016 | 224.997 |  | 216.394 | 8.59949 | 224.997 | Підрядна організа ція |
| Капітальний ремонт покриття прибудинкової території житлового будинку по вул. Миру,151 | 2016 | 73.820 |  | 71.378 | 2.44239 | 73.820 | Підрядна організа ція |
| Реконструкція зовнішнього освітлення кв.Оседача | 2016 | 210,468 |  | 210,468 |  | 209.769 | Підрядна організа ція |
| ВСЬОГО: |  | 2857,188 |  | 1836,174 | 1021,014 | 2609.57423 |  |

Заступник міського голови                                                                        М.М.Табачинський