ПРОЕКТ

УКРАЇНА

ЛУГАНСЬКА  ОБЛАСТЬ

ПОПАСНЯНСЬКИЙ  РАЙОН
ПОПАСНЯНСЬКА МІСЬКА РАДА

ШОСТОГО СКЛИКАННЯ

ВІСІМДЕСЯТ ВОСЬМА  СЕСІЯ

РІШЕННЯ

26 липня  2017 р.                                м. Попасна                                          №

Про  виконання Плану соціально-

економічного  розвитку м. Попасна

за І півріччя  2017 рік.

Заслухавши інформацію старшого інспектора відділу житлово-комунального господарства, архітектури, містобудування та землеустрою  щодо  виконання Плану соціально-економічного розвитку м. Попасна  за І півріччя   2017 року, керуючись п. 22 ч. 1 ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,   Попаснянська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Інформацію старшого інспектора відділу житлово-комунального господарства, архітектури, містобудування та землеустрою виконкому міської ради   Кандаурової  Т.В.    про виконання Плану соціально-економічного розвитку

м. Попасна за І півріччя   2017 року  взяти до відома (додається).

Міський голова                                                                          Ю.І.Онищенко

Підготував: Кандаурова 21225

Додаток

до рішення сесії                       міської ради

від 26.07.2017    №  88/

Виконання Плану

соціально-економічного розвитку м. Попасна за І півріччя  на 2017 рік

| Найменування робіт | Рік будівництва | Сума вкладень | 2017 рік | Виконання тис.грн. | Викона вець |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Всього, тис. грн | Об’єм фінансування | Об’єм фінансування |  |  |
|  |  |  |  | Субвенція,тис. грн | Міський бюджет, тис. грн |  |  |
| Газифікація |
| Реконструкція системи газопостачання багатоквартирного житлового фонду м. Попасна | 2017 | 300.000 |  |  | 300.000 | 226.9180 | Підрядна організація |
| Всього: |  | 300.000 |  |  | 300.000 | 226.9180 |  |
| Ремонт автодоріг та благоустрій міста |
| Спів фінансування інвестиційних проектів капітального ремонту доріг міста | 2017 | 2651.200 |  | 2651.200 |  |  | Підрядна організація |
| Благоустрій міста | 2017 | 1917.500 |  |  | 1917.500 | 793,099 | Підрядна організація |
| Нанесення дорожньої розмітки (вул. Миру, вул. Бахмутська, вул. Миронівська) | 2017 | 245.000 |  |  | 245.000 | 235,494 | Підрядна організація |
| Капітальний ремонт асфальтобетонного покриття площі Героїв у місті Попасна | 2017 | 377.286 |  | 377.286 |  | 350.936 | Підрядна організація |
| Капітальний ремонт асфальтобетонного покриття автомобільної дороги по вул.Кошового в м.Попасна | 2017 | 5174.177 |  | 4656.759 | 517.418 |  | Підрядна організація |
| Капітальний ремонт асфальтобетонного покриття автомобільної дороги по вул. Красних партизан, вул. Нагорна в м. Попасна | 2017 | 3170.880 |  | 2853,792 | 317.088 |  | Підрядна організація |
| Капітальний ремонт асфальтобетонного покриття автомобільної дороги по вул. Первомайська в м. Попасна | 2017 | 11330.984 |  | 10197.886 | 1133.098 |  | Підрядна організація |
| Капітальний ремонт асфальтобетонного покриття пров. та вул.Ціолковського в м. Попасна | 2017 | 750.000 |  |  | 750.000 |  | Підрядна організація |
| Облаштування пішохідних переходів підвищеної безпеки по вул..Первомайській м.Попасна | 2017 | 200.000 |  |  | 200.000 |  | Підрядна організація |
| Всього: |  | 25817.027 |  | 20736.923 | 5080.104 | 1379.5250 |  |
| Будівлі комунальної власності |
| Капітальний ремонт жилого будинку по вул. Донецька,1а в м. Попасна | 2017 | 116.74965 |  |  | 116.74965 |  | Підрядна організація |
| Капітальний ремонт жилого будинку по вул. Миронівська,12 в м. Попасна | 2017 | 374.99352 |  |  | 374.99352 | 113.3887 | Підрядна організація |
| Капітальний ремонт жилого будинку по вул. Бахмутська,8 в м. Попасна | 2017 | 107,81770 |  |  | 107,81770 |  | Підрядна організація |
| Капітальний ремонт жилого будинку по пров. Стандартному,4 в м. Попасна | 2017 | 57.83855 |  |  | 57.83855 | 56.24864 | Підрядна організація |
| Капітальний ремонт жилого будинку по вул.Миронівська,8 в м. Попасна | 2017 | 115.81112 |  |  | 115.81112 |  | Підрядна організація |
| Капітальний ремонт жилого будинку по вул. А.Черешні,4 в м. Попасна | 2017 | 6.2930 |  |  | 6.2930 |  | Підрядна організація |
| Капітальний ремонт адмінбудівлі по вул. Мічуріна,1 в м. Попасна | 2017 | 82.5670 |  |  | 82.5670 | 76.3090 | Підрядна організація |
| Капітальний ремонт вбудованого нежитлового приміщення по вул. Первомайська,3 (Попаснянське РВ ДРАЦС) | 2017 | 1080.372 |  | 1080.372 |  |  | Підрядна організація |
| Поточний ремонт багатоквартирного житлового фонду | 2017 | 1000.000 |  |  | 1000.000 | 451.29598 | Підрядна організація |
| Виготовлення технічної документації на багатоквартирні будинки та вбудовані приміщення | 2017 | 100.00 |  | 100.00 |  |  | Підрядна організація |
| Реконструкція існуючого спорткомплексу по вул..Первомайська,60 у м.Попасна | 2017 | 5703.651 |  | 5133.286 | 570.365 |  | Підрядна організація |
| Капітальний ремонт багатоквартирного житлового фонду по вул.Суворова,9 м.Попасна | 2017 | 251.892 |  |  | 251.892 |  | Підрядна організація |
| Капітальний ремонт багатоквартирного житлового фонду по вул.Суворова,7 м.Попасна | 2017 | 359.855 |  |  | 359.855 |  | Підрядна організація |
| Капітальний ремонт багатоквартирного житлового фонду по вул.Миру,142 м.Попасна | 2017 | 292.253 |  |  | 292.253 |  | Підрядна організація |
| Капітальний ремонт багатоквартирного житлового фонду по вул. Первомайська,144 м.Попасна | 2017 | 106.901 |  |  | 106.901 |  | Підрядна організація |
| Капітальний ремонт багатоквартирного житлового фонду по вул.Ціолковського,27 м.Попасна | 2017 | 121.410 |  |  | 121.410 |  | Підрядна організація |
| Капітальний ремонт багатоквартирного житлового фонду по вул.Ціолковського,25 м. Попасна | 2017 | 179.789 |  |  | 179.789 |  | Підрядна організація |
| Поточний ремонт багатоквартирного житлового фонду по вул. Шкільна,3 м.Попасна | 2017 | 86.780 |  |  | 86.780 |  | Підрядна організація |
| Поточний ремонт багатоквартирного житлового фонду по вул. Шкільна,1 м.Попасна | 2017 | 86.252 |  |  | 86.252 |  | Підрядна організація |
| Поточний ремонт багатоквартирного житлового фонду по вул. Суворова,13 м.Попасна | 2017 | 214.868 |  |  | 214.868 |  | Підрядна організація |
| Всього: |  | 10446.094 |  | 6313.658 | 4132.436 | 697.24232 |  |
| Благоустрій |
| Міні – навантажувач JSB | 2017 | 1900.000 |  |  | 1900.000 | 1840.000 | Підрядна організація |
| Придбання автопідйомника телескопічного АП -18 -10 | 2017 | 1498.000 |  |  | 1498.000 | 1498.000 | Підрядна організація |
| Облаштування плиткового покриття | 2017 | 1089,356 |  |  | 1089,356 |  | Підрядна організація |
| Придбання водяного насосу | 2017 | 25.990 |  |  | 25.990 | 25.990 | Підрядна організація |
| Реконструкція площі Миру м.Попасна | 2017 | 99.73395 |  |  | 99.73395 |  | Підрядна організація |
| Капітальний ремонт пл..Миру | 2017 | 1234.273 |  |  |  | 359,5608 |  |
| Реконструкція тротуарного покриття площі Миру в м. Попасна | 2017 | 92.15866 |  |  | 92.15866 | 79.1580 | Підрядна організація |
| Капітальний ремонт пішохідного тротуару по вул. Бахмутській м.Попасна | 2017 | 800.000 |  |  | 800.000 |  | Підрядна організація |
| Всього: |  | 67355.512 |  |  | 67355.512 | 3802.7088 |  |
|  | Містобудівна діяльність |
| Розроблення топографічного, генерального плану та плану зонування території міста Попасна | 2017 | 1132.090 |  | 1018.881 | 113.209 |  | Підрядна організація |
| Всього |  | 1132.090 |  | 1018.881 | 113.209 |  |  |

Заступник міського голови                                                                                                     М.М.Табачинський