### УКРАЇНА

#### ЛУГАНСЬКА   ОБЛАСТЬ

## ПОПАСНЯНСЬКА  МІСЬКА  РАДА

#### ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

РIШЕННЯ

20  вересня 2018 року                      м. Попасна	                  	    № 64

Про стан підготовки житлово-комунального

господарства міста до   роботи в осінньо-зимовий

період 2018 – 2019 років

За підсумками аналізу щодо підготовки житлово-комунального господарства міста до роботи в осінньо-зимовий період 2018-2019 років, складеного на підставі результатів моніторингу та звітів керівників ПП «Центроград-Попасна», ПП «Елітжитлком», ПКП «СКП», ВП «Попаснянський департамент КП «Попаснянський районний водоканал», а також  правлінь ОСББ, слід зазначити, що виконання плану заходів з підготовки житлово-комунального господарства м.Попасна до роботи в осінньо-зимовий період 2018-2019 років відбувається згідно з планом, затвердженим рішенням виконавчого комітету Попаснянської міської ради від 20.04.2018 № 26 «Про підсумки проходження  осінньо-зимового періоду 2017-2018 років та затвердження заходів щодо  підготовки об’єктів житлово-комунального господарства до роботи в осінньо-зимовий період 2018-2019 років».

Станом на 01.09.2018  рівень виконання робіт з підготовки багатоквартирного житлового фонду в середньому становить 81%, в тому числі рівень підготовки об’єктів до  експлуатації в осінньо-зимовий період: - управитель ПП «Центроград-Попасна» - 87%;

- управитель ПП «Елітжитлком» - 85%;

- ОСББ - 87%.

Водопровідно-каналізаційне господарство, яке обслуговує ВП «Попаснянський департамент КП «Попаснянський районний водоканал»  підготовлено  на 65%.

Підготовка до сталої роботи в осінньо-зимовий період ПКП «СКП» становить 81%.

З метою забезпечення сталого функціонування об’єктів житлово-комунального господарства, а також  стабільної роботи зазначених вище підприємств міста в осінньо-зимовий період 2018-2019 років, керуючись Законом України  «Про місцеве самоврядування в Україні», виконавчий комітет Попаснянської міської ради

ВИРІШИВ:

1. Інформацію начальника відділу житлово-комунального господарства, архітектури, містобудування та землеустрою про готовність житлово-комунального господарства міста до роботи в осінньо-зимовий період 2018-2019 років взяти до відома.

2. Директору ПКП «СКП» (Кролівцю Л.О):

- завершити роботи з підготовки транспортних засобів підприємства до роботи в осінньо-зимовий період 2018-2019 років в термін до 15.10.2018 року;

- забезпечити запас посипного матеріалу (піску, солі) для  своєчасного посипання доріг та тротуарів міста при ожеледі;

- створити резерв паливно-мастильних матеріалів.

3. Директору ПП «Центроград-Попасна» (Ханіна Л.П.) в термін до 15.10.2018:

3.1.Завершити роботи:

-  з  перевірки ДВК;

- з підготовки підвідомчого багатоквартирного житлового фонду до сталої роботи в осінньо-зимовий період 2018-2019 років, а саме, ремонт димогарних труб в будинках № 41, № 31, № 33 по вулиці Склозаводська, поточний ремонт покрівель в будинках Вокзальна, 20, Ціолковського, 25.

3.2.Забезпечити наявність посипного матеріалу для своєчасного посипання прибудинкових територій та тротуарів при ожеледі.

4. Директору ПП «Елітжитлком» (Крайня Ю.С.) в термін до 15.10.2018:

4.1. Закінчити роботи:

-  з перевірки ДВК;

- з підготовки підвідомчого багатоквартирного житлового фонду  до сталої роботи в осінньо-зимовий період 2018-2019 років, а саме, поточний ремонт покрівель в будинках : № 15, № 17 по вул. Суворова, № 152 по вул. Миру, № 5 по вул. Бахмутська;

4.2.Забезпечити наявність посипного матеріалу для своєчасного посипання прибудинкових територій та тротуарів при ожеледі.

5. Головам ОСББ в термін до 15.10.2018:

- закінчити роботи з перевірки ДВК, підготовки  багатоквартирного житлового фонду  до сталої роботи в осінньо-зимовий період 2018-2019 років;

-  забезпечити наявність посипного матеріалу.

6. Рекомендувати директору ВП «Попаснянський департамент КП «Попаснянський районний водоканал» (Філіштінський Д.Г.) в термін до 31.10.2018 в межах фінансової можливості:

- завершити роботи щодо забезпечення безперебійного функціонування водопровідних і каналізаційних мереж міста в осінньо-зимовий період 2018-2019 років;

- завершити роботи з підготовки автомобільно-тракторної техніки до роботи в осінньо-зимовий період 2018-2019 років.

7. Враховуючи низький відсоток підготовки водопровідно-каналізаційного господарства на території міста Попасна, підготовити звернення до голови Попаснянської райдержадміністрації - військово-цивільної адміністрації з проханням впливу на керівництво КП «Попаснянський районний водоканал» щодо забезпечення ВП «Попаснянський департамент КП «Попаснянський районний водоканал» будівельними матеріалами та фінансуванням для завершення комплексу підготовчих робіт по експлуатації водопровідно-каналізаційного господарства в  осінньо-зимовий період (відп. Бондарева М.О.)

8. Відділу житлово-комунального господарства, архітектури, містобудування та землеустрою (Бондарева М.О.):

16.10.2018 провести підсумкову нараду з керівниками підприємств - управителями багатоквартирного житлового фонду, КП «СКП», ВП «Попаснянський департамент КП «Попаснянський районний водоканал»  щодо завершення необхідного обсягу підготовчих робіт до проходження сталого осінньо-зимового періоду.

9. У зв'язку зі збільшенням обсягів робіт з благоустрою та утриманню і обслуговуванню об’єктів інфраструктури комунальної власності територіальної громади міста Попасна,  під час формування бюджету на 2019 рік рекомендувати постійній комісії з питань бюджету фінансів, соціально-економічного розвитку, комунальної власності та регуляторної політики розглянути питання збільшення  річного обсягу фінансування Попаснянського КП «СКП».

10. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського голови      Хащенка Д.В. та відділ житлово-комунального господарства, архітектури, містобудування та землеустрою (Бондарева М.О.)

Міський голова                                                                                    Ю.І. Онищенко