ПРОЕКТ

### УКРАЇНА

#### ЛУГАНСЬКА   ОБЛАСТЬ

## ПОПАСНЯНСЬКА  МІСЬКА  РАДА

#### ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

РIШЕННЯ

21 квітня  2015р.                                м. Попасна	                  	            №

Про виконання Плану соціально -

економічного розвитку міста Попасна

за  2014 рік

Заслухавши інформацію старшого інспектора відділу житлово-комунального господарства, архітектури, містобудування та землеустрою  щодо  виконання Плану соціально-економічного розвитку м. Попасна за 2014 рік, згідно ст.ст. 27, 52 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,  виконком Попаснянської міської ради

ВИРІШИВ:

- Взяти до відома інформацію щодо виконання Плану соціально-економічного розвитку міста Попасна за 2014рік (додається).

- На черговій сесії міської ради заслухати  інформацію про виконання Плану соціально-економічного розвитку міста Попасна за 2014 рік.

- Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського голови  Табачинського М.М.

Міський голова                                                                          Ю.І.Онищенко

Підготувала: Кандаурова 2 12 25

Додаток

до рішення виконкому

міської ради

21.04.2015  №

Виконання    плану

соціально-економічного розвитку м. Попасна  за   2014 рік

| Найменування робіт | Рік будівниц тва | Сума вкладень | 2014 рік | Виконання за 2014 р., тис.грн. | Викона- вець |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | всього, тис. грн | об’єм фінансування | Об’єм фінансування |  |  |
|  |  |  |  | субвенції тис. грн | міський бюджет тис. грн |  |  |
| Газифікація |
| Будівництво системи газопостачання автономної міні-котельні КЗ ДНЗ №6 по вул. Леніна,155а | 2013-2014 | 9.508 |  |  | 9.508 | 9.5072 | Підрядна організа ція |
| Реконструкція котельні по вул. Мічуріна,1 | 2013-2014 | 98.835 |  |  | 98.835 | 73.7759 | Підрядна організа ція |
| Будівництво міні-котельні ДНЗ № 6, розташованої за адресою: м.Попасна, по вул. Леніна,155а | 2014 | 644.724 |  | 400.000 | 244.724 | 366.1741 | Підрядна організа ція |
| ВСЬОГО: |  | 753.067 |  | 400.000 | 353.067 | 449.457 |  |
| Ремонт автодоріг та благоустрій міста |
| Видатки на проведення робіт, пов’язаних з ремонтом та утриманням доріг в тому числі капітальний ремонт: - вул. Леніна - вул. Артемівська - вул. Первомайська поточний ремонт - капітальний ремонт вул. Первомайська, Артемівська, Герцена (по ухвалі суду від 14.12.2011 справа № 14/185/2011) - капітальний ремонт приватного сектора - поточний ремонт приватного сектора та автодоріг | 2014 2014 | 1255.943 73.276 100.000 33.300 83.500 |  | 612.678 | 643.265 112.287 - 530.978 73.276 100.000 33.300 83.500 | 92.37227 208.800 73.27506 23.11456 | Підрядна організа ція |
| Благоустрій міста | 2014 | 662.560 |  |  | 662.560 | 651.23116 | КП «СКП» |
| ВСЬОГО: |  | 2208.579 |  | 612.678 | 1595.901 | 1048.793 |  |
| Будівлі комунальної власності |
| Капітальний ремонт жилого будинку № 1 по вул. Котовського | 2013 | 35.860 |  |  | 35.860 | 33.40500 | Підрядна організа ція |
| Капітальний ремонт жилого будинку № 4 по пров. Стандартному | 2013 | 0.590 |  |  | 0,590 | 0.58913 | Підрядна організа ція |
| Капітальний ремонт жилого будинку № 31 по вул.Склозаводська | 2013 | 9.442 |  |  | 9.442 | 9.44107 | Підрядна організа ція |
| Капітальний ремонт жилого будинку № 148 по вул. Леніна | 2013 | 9.313 |  |  | 9.313 | 9.31242 | Підрядна організа ція |
| Капітальний ремонт жилого будинку № 3по вул. 60 років Жовтня | 2013 | 9.817 |  |  | 9.817 | 9.81624 | Підрядна організа ція |
| Капітальний ремонт жилого будинку № 7 по вул. Первомайська | 2013 | 11.779 |  |  | 11.779 | 11.77882 | Підрядна організа ція |
| Капітальний ремонт жилого будинку № 7 по вул. Пролетарська | 2013 | 0.827 |  |  | 0,827 | 0.82609 | Підрядна організа ція |
| Капітальний ремонт жилого будинку № 6а по вул. Артемівська | 2013 | 22.641 |  |  | 22.641 | 8.000 | Підрядна організа ція |
| Капітальний ремонт жилого будинку № 50 по вул. Первомайська | 2013 | 19.640 |  |  | 19.640 | 19.63978 | Підрядна організа ція |
| Капітальний ремонт жилого будинку № 155 по вул. Леніна | 2014 | 30.000 |  |  | 30.000 | 29.97261 | Підрядна організа ція |
| Капітальний ремонт жилого будинку № 142 по вул. Леніна | 2014 | 99.013 |  |  | 99.013 | 37.70784 | Підрядна організа ція |
| Капітальний ремонт жилого будинку 8 по вул. Артемівська | 2014 | 30.000 |  |  | 30.000 | 8.800 | Підрядна організа ція |
| Капітальний ремонт жилого будинку 157 по вул. Леніна | 2014 | 15.000 |  |  | 15.000 | 14.98595 | Підрядна організа ція |
| Капітальний ремонт жилого будинку 7 по вул. Первомайська | 2014 | 30.000 |  |  | 30.000 | 10.29245 | Підрядна організа ція |
| Капітальний ремонт жилого будинку 50 по вул. Первомайська | 2014 | 20.000 |  |  | 20.000 | 19.98133 | Підрядна організа ція |
| Капітальний ремонт жилого будинку 5 по вул. Артемівська | 2014 | 10.000 |  |  | 10.000 | 9.99214 | Підрядна організа ція |
| Капітальний ремонт квартири в житловому будинку по вул. Леніна,148 | 2014 | 80.000 |  | 80.000 |  | - | Підрядна організа ція |
| Технічний нагляд по об’єктам «Капітальний ремонт житлових будинків» ( по вулицям Леніна 153,146,148,151, Первомайська 5а,50,58, Котовського 2, Суворова15а, Донецька1а, Склозаводська,11а, Базарна 2, пров.Службовий 3) | 2014 | 4.755 |  |  | 4.755 | 4.755 | Підрядна організа ція |
| ВСЬОГО: |  | 438.677 |  | 80.000 | 358.677 | 239.29587 |  |
| Об’єкти соціально-культурного призначення |
| Капітальний ремонт інженерних мереж КЗ ДНЗ №6 | 2013 | 22.869 |  |  | 22.869 | 12.869 | Підрядна організа ція |
| Капітальний ремонт будівлі КЗ ДНЗ №7 по вул. Артемівська, 10а | 2013-2014 | 0,504 |  |  | 0,504 | 0.504 | Підрядна організа ція |
| Капітальний ремонт будівлі КЗ ДНЗ № 6 по вул. Леніна,155а | 2014 | 25.000 |  |  | 25.000 | 24.0307 | Підрядна організа ція |
| Капітальний ремонт будівлі КЗ ДНЗ №1 по вул. Кірова,1 | 2014 | 10.000 |  |  | 10.000 | 9.82716 | Підрядна організа ція |
| Виготовлення проектно-кошторисної документації по реконструкції будівлі КЗ ДНЗ №1 | 2014 | 40.933 |  |  | 40.933 | 40.93263 | Підрядна організа ція |
| Виготовлення проектно-кошторисної документації по реконструкції будівлі КЗ ДНЗ №7 | 2014 | 30.452 |  |  | 30.452 | 10.45158 | Підрядна організа ція |
| Капітальний ремонт системи опалення КЗ ДНЗ №7 | 2014 | 152.454 |  | 30.000 | 122.454 | 110.9043 | Підрядна організа ція |
| Капітальний ремонт системи опалення КЗ ДНЗ №1 | 2014 | 107.000 |  | 55.000 | 52.000 | 106.4739 | Підрядна організа ція |
| Капітальний ремонт будівлі по вул. Первомайська ,60 | 2014 | 18. 000 |  |  | 18.000 | - | Підрядна організа ція |
| Капітальний ремонт будівлі ДНЗ № 6, розташованої за адресою: м. Попасна, вул.Леніна,155а. відновлення зовнішніх огороджувальних конструкцій | 2014 | 987.500 |  | 980.000 | 7.500 | 211.28484 | Підрядна організа ція |
| Капітальний ремонт будівлі ДНЗ № 1, розташованої за адресою: м. Попасна, вул. Кірова,1. Відновлення зовнішніх огороджувальних конструкцій | 2014 | 440.232 |  | 435.832 | 4.400 | 164.600 | Підрядна організа ція |
| Реконструкція систем газопостачання житлового фонду м.Попасна. | 2014 | 55.000 |  |  | 55.000 | - | Підрядна організа ція |
| Придбання ліфтового обладнання по вул.60 років Жовтня,3 | 2014 | 5.500 |  |  | 5.500 | 5.500 | Підрядна організа ція |
| ВСЬОГО: |  | 1895.444 |  | 1500.832 | 394.612 | 697.37811 |  |
| Благоустрій Капітальний ремонт вуличного зовнішнього освітлення вул. Первомайська, Леніна, Кошового, Шкільна, Красних Партизан, Миронівська, парк ВРЗ 2013-2014 153.255 153.255 58.7012 Підрядна організація Капітальний ремонт площі Героїв 2013-2014 154.726 154.726 79.963 Підрядна організація Капітальний ремонт зовнішнього освітлення парку ВРЗ 2014 10.000 10.000 Підрядна організація Відновлення зовнішнього освітлення приватного сектора (провул. Стандартний, провул. Лермонтова, вул. Артемівська) 2014 70.000 70.000 - Підрядна організація Відновлення зовнішнього освітлення кварталу Оседача 2014 30.000 30.000 - Підрядна організація ВСЬОГО: 407.981 100.000 307.981 138.6642 |
| Придбання основних засобів |
| Придбання ялинки 2014 99.999 99.999 99.999 Підрядна організація |

Заступник міського голови                                                                                   М.М.Табачинський