ПРОЕКТ

### УКРАЇНА

#### ЛУГАНСЬКА   ОБЛАСТЬ

## ПОПАСНЯНСЬКА  МІСЬКА  РАДА

#### ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

РIШЕННЯ

23 липня  2015р.                                м. Попасна	                  	            №

Про виконання Плану соціально -

економічного розвитку м. Попасна

за  І півріччя  2015 року

Заслухавши інформацію старшого інспектора відділу житлово-комунального господарства, архітектури, містобудування та землеустрою  щодо  виконання Плану соціально-економічного розвитку м. Попасна за  І півріччя  2015 року, згідно ст.ст.27, 52 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,  виконком Попаснянської міської ради

ВИРІШИВ:

- Прийняти до відома інформацію щодо виконання Плану соціально-економічного розвитку міста Попасна за І півріччя 2015року (додається).

- На черговій сесії міської ради заслухати  інформацію щодо виконання Плану соціально-економічного розвитку міста Попасна за І півріччя 2015 року.

- Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського голови  Табачинського М.М. та відділ житлово-комунального господарства, архітектури, містобудування та землеустрою.

Міський голова                                                                          Ю.І.Онищенко

Підготувала: Кандаурова 2 12 25

Додаток

до рішення  виконкому

міської ради

23.07.2015   №

ПЛАН

соціально-економічного розвитку м. Попасна  на   2015 рік

| Найменування робіт | Рік будівниц тва | Сума вкладень | 2015 рік | Виконання за І півріччя 2015р., тис. грн | Викона- вець |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | всього, тис. грн | об’єм фінансування | Об’єм фінансування |  |  |
|  |  |  |  | субвенції тис. грн | міський бюджет тис. грн |  |  |
| Газифікація |
| Реконструкція котельні по вул. Мічуріна,1 Будівництво міні-котельні ДНЗ № 6, розташованої за адресою: м. Попасна, вул. Леніна,155а ВСЬОГО: | 2015 | 30.488 |  |  | 30.488 |  | Підрядна організа ція |
|  | 2015 | 67.783 |  |  | 67.783 | 47.064.12 | Підрядна організа ція |
|  |  | 98.271 |  |  | 98.271 |  |  |
| Ремонт автодоріг та благоустрій міста |
| Видатки на проведення робіт, пов’язаних з ремонтом та утриманням доріг в тому числі: - капітальний ремонт - поточний ремонт | 2015 | 385.651 289.000 96.651 |  |  | 385.651 289.000 96.651 |  | Підрядна організа ція |
| Капітальний ремонт асфальто-бетонного покриття по вул.Леніна | 2015 | 1150.000 |  | 1150.000 |  |  | Підрядна організа ція |
| Капітальний ремонт асфальто-бетонного покриття по вул.Первомайська | 2015 | 1200.000 |  | 1200.000 |  |  | Підрядна організа ція |
| Капітальний ремонт асфальто-бетонного покриття по вул.Чехова | 2015 | 980.000 |  | 980.000 |  |  | Підрядна організа ція |
| Капітальний ремонт асфальто-бетонного покриття по вул. Леваневського | 2015 | 950.000 |  | 950.000 |  |  | Підрядна організа ція |
| Капітальний ремонт асфальто-бетонного покриття по вул.Артемівська | 2015 | 800.000 |  | 800.000 |  |  | Підрядна організа ція |
| Капітальний ремонт асфальто-бетонного покриття по вул.Менжинського | 2015 | 980.000 |  | 980.000 |  |  | Підрядна організа ція |
| Капітальний ремонт асфальто-бетонного покриття по вул.Склозаводська | 2015 | 769.240 |  | 769.240 |  |  | Підрядна організа ція |
| Благоустрій міста | 2015 | 1262.281 |  |  | 1262.281 |  | КП «СКП» |
| Поточний ремонт зовнішнього освітлення парку ВРЗ | 2015 | 48.848 |  |  | 48.848 |  | Підрядна Організа ція |
| ВСЬОГО: |  | 8526.020 |  | 6829.240 | 1696.780 |  |  |
| Будівлі комунальної власності |
| Капітальний ремонт жилого будинку № 142 по вул.Леніна | 2014-2015 | 58.287 |  |  | 58.287 |  | Підрядна організа ція |
| Капітальний ремонт жилого будинку 7 по вул.Первомайська | 2014-2015 | 19.117 |  |  | 19.117 |  | Підрядна організа ція |
| Капітальний ремонт жилого будинку 1 по вул.Котовського | 2014-2015 | 1.759 |  |  | 1.759 |  | Підрядна організа ція |
| Капітальний ремонт жилого будинку 8 по вул.Артемівська | 2014-2015 | 21.200 |  |  | 21.200 |  | Підрядна організа ція |
| Капітальний ремонт багатоквартирного житлового фонду м. Попасна | 2015 | 400.000 |  |  | 400.000 | 215.48040 | Підрядна організа ція |
| Капітальний ремонт квартири жилого будинку по вул.Леніна,148 | 2015 | 80.000 |  | 80.000 |  |  | Підрядна організа ція |
| Капітальний ремонт житлового будинку по вул. Артемівська,10 в м. Попасна | 2015 | 132,469 |  | 132,469 |  |  | Підрядна організа ція |
| Капітальний ремонт житлового будинку по пл. Героїв,1 в м. Попасна | 2015 | 200.274 |  | 200.274 |  | 58.680 | Підрядна організа ція |
| Капітальний ремонт житлового будинку по пл. Героїв,2 в м. Попасна | 2015 | 186.100 |  | 186.100 |  | 54.497 | Підрядна організа ція |
| Капітальний ремонт житлового будинку по вул. Донецкая,1а в м. Попасна | 2015 | 260.500 |  | 260.500 |  |  | Підрядна організа ція |
| Капітальний ремонт та відновлення будівельних конструкцій у житловому будинку по вул. Донецька , 1б м. Попасна | 2015 | 475.000 |  | 475.000 |  |  | Підрядна організа ція |
| Капітальний ремонт та відновлення будівельних конструкцій у житловому будинку по вул. Миро-нівська,3 в м. Попасна | 2015 | 800.500 |  | 800.500 |  |  | Підрядна організа ція |
| Капітальний ремонт житлового будинку по вул. Миронівська,3а в м. Попасна | 2015 | 806.323 |  | 806.323 |  |  | Підрядна організа ція |
| Капітальний ремонт та відновлення будівельних конструкцій у житловому будинку по вул.Миро-нівська,10 в м.Попасна | 2015 | 433.350 |  | 433.350 |  | 126.19836 | Підрядна організа ція |
| Капітальний ремонт житлового будинку по вул.Суворова,21 в м. Попасна | 2015 | 142.330 |  | 142.330 |  | 41.635 | Підрядна організа ція |
| Капітальний ремонт житлового будинку по вул.Леніна,148 в м.Попасна | 2015 | 120.000 |  | 120.000 |  | 35.057 | Підрядна організа ція |
| Капітальний ремонт житлового будинку по вул.Куйбишева, 3 в м.Попасна | 2015 | 250.000 |  | 250.000 |  |  | Підрядна організа ція |
| Капітальний ремонт будівлі № 1 по вул. Мічуріна в м. Попасна | 2015 | 412.180 |  |  | 412.180 |  | Підрядна організа ція |
| Всього : |  | 4799.389 |  | 3886.846 | 912.543 | 531.54776 |  |
| Благоустрій |
| Відновлення зовнішнього освітлення приватного сектора(пров. Стандартний, Лермонтова, вул. Артемівська) | 2015 | 70.000 |  | 70.000 |  |  | Підрядна організа ція |
| Відновлення зовнішнього освітлення квартала Оседача | 2015 | 30.000 |  | 30.000 |  |  | Підрядна організа ція |
| Капітальний ремонт вуличного освітлення в м.Попасна | 2015 | 153.800 |  | 153.800 |  |  | Підрядна організація |
| ВСЬОГО: |  | 253.800 |  | 253.800 |  |  |  |

Заступник міського голови                                                                           М.М.Табачинський