ПРОЕКТ

### УКРАЇНА

#### ЛУГАНСЬКА   ОБЛАСТЬ

## ПОПАСНЯНСЬКА  МІСЬКА  РАДА

#### ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

РIШЕННЯ

24 квітня 2019 р.                             м. Попасна	                                          №

Про підсумки роботи комунальних підприємств

міста Попасна в осінньо-зимовий період та

завдання щодо підготовки до осінньо-зимового

періоду на 2019-2020 роки

Заслухавши та обговоривши інформацію начальника відділу житлово-комунального господарства, архітектури, містобудування та землеустрою виконкому міської ради щодо проходження осінньо-зимового періоду  2018-2019 років, враховуючи підсумки, аналіз недоліків в роботі житлово-комунального господарства міста в минулий осінньо-зимовий період, з метою своєчасної та якісної підготовки житлово-комунального господарства міста до роботи в осінньо-зимовий період 2019-2020 років, недопущення критичних ситуацій під час проходження осінньо-зимового періоду 2019-2020 років, відповідно до підпункту 1 п. «а» ст. 30 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,  виконавчий комітет Попаснянської міської ради

ВИРІШИВ:

1. Інформацію начальника відділу житлово-комунального господарства, архітектури, містобудування та землеустрою виконкому міської ради про підсумки проходження осінньо-зимового періоду  2018-2019 років взяти до відома.

2. Визнати роботу Попаснянського КП «СКП» в осінньо-зимовий період                        2018- 2019 років ____________. При підготовці до роботи в осінньо-зимовий період 2019 - 2020 років необхідно:

- забезпечити підготовку дорожньої та прибиральної техніки підприємства до експлуатації  у зимовий період;

- створити резервний запас паливно-мастильних матеріалів для ліквідації наслідків несприятливих погодних умов;

-  забезпечити  належне утримання міських вулиць та доріг;

- створити відповідний запас посипного матеріалу для своєчасного посипання доріг та тротуарів міста.

3.  Визнати роботу ПП «Елітжитлком» в осінньо-зимовий період  2018 - 2019 років ______________.

4.  Визнати роботу ПП «Центроград - Попасна» в осінньо-зимовий період 2018 - 2019 років  __________________.

5. Керівникам ПП «Елітжитлком» (Крайня Ю.С.),  ПП «Центроград-Попасна» (Ханіна Л.П.) з метою якісної підготовки житлового фонду до експлуатації  та підготовки  підприємства до сталої роботи  в осінньо-зимовий період 2019 - 2020 років необхідно вжити заходів щодо:

- ремонту покрівель, фасадів, під’їздів житлових будинків;

- утепленню підвальних приміщень та мереж водопостачання, водовідведення в житлових будинках;

- проведення роботи з власниками пустуючих квартир щодо додержання ними відповідного температурного режиму в осінньо-зимовий період;

- виконання вимог щодо перевірки та належної експлуатації димовентиляційних каналів та інженерних комунікацій вводів у житлові будинки;

- оперативного очищення покрівель та козирків будинків від снігу;

- належного утримання житлового фонду та прибудинкових територій.

6. Визнати роботу ОСББ м. Попасна в осінньо-зимовий період 2018-2019 років _____________. Рекомендувати об’єднанням співвласників багатоповерхових будинків забезпечити виконання заходів щодо підготовки житлового фонду до роботи в осінньо-зимовий період 2019 - 2020 років.

7. Визнати роботу  ВП ПД КП «Попаснянський районний водоканал» в осінньо-зимовий період 2018 - 2019 років  _____________.  При підготовці до роботи в осінньо-зимовий період 2019 - 2020 років необхідно вжити заходів щодо:

-  ревізії запірної арматури, мереж водопостачання та водовідведення;

-  закриттю кришками всіх оглядових водо-каналізаційних колодязів;

- забезпеченню дотримання вимог чинного законодавства в частині ведення земляних робіт в умовах міської забудови, зокрема - вчасну ліквідацію наслідків ремонтних робіт на міських мережах.

- Затвердити заходи щодо підготовки об’єктів житлово-комунального господарства  до роботи в осінньо-зимовий період 2019 - 2020 років по кожному підприємству               згідно з додатком (додається).

- Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступників міського голови Хащенка Д.В., Табачинського М.М. та відділ житлово-комунального господарства, архітектури, містобудування та землеустрою виконкому міської ради (Бондарева М.О.)

Міський голова 							Ю.І. Онищенко

Підготувала: Іщенко О.В., 21089

Додаток

до  рішення виконкому

міської ради

24.04.2019 №

ЗАХОДИ

щодо  підготовки об’єктів житлово-комунального господарства до роботи

в осінньо-зимовий період 2019-2020 років

Ремонт будівель, об’єктів за рахунок коштів підприємств

| Назва об’єкту, його місце знаходження, адреса | Види робіт | Од. виміру | Джерела фінансування, вартість робіт, тис.грн. | Відповідаль ний за виконання робіт | Строк виконання робіт | Кіль кісні показни ки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ПП «Центроград-Попасна» |
| вул. Гагаріна, 2а, вул. Ціолковського, 23, вул. Первомайська, 169 | заміна водопровідних систем | п.м. | власні кошти, орієнтовна сума 20,0 тис.грн. | Директор ПП «Центроград-Попасна» - Ханіна Л.П. | Протягом 2019 року | 60 |
| пров. Службовий, 1 вул. Первомайська, 48,92, вул. Ціолковського, 21, 27 | ремонт покрівлі | м2 | власні кошти, орієнтовна сума 40,0 тис.грн. | -/- | Протягом 2019 року | 340 |
| вул. Первомайська, 147, вул. Ціолковського, 25, 27, вул. Склозаводська, 41 | ремонт під’їздів | шт. | власні кошти, орієнтовна сума 64,0 тис.грн. | -/- | Протягом 2019 року | 8 |
| Житловий фонд | Ремонт димогарних труб | шт. | власні кошти, орієнтовна сума 12,0 тис.грн. | -/- | Протягом 2019 року | 12 |
| Житловий фонд | перевірка та прочищення ДВК | шт. | власні кошти, орієнтовна сума 19,8,0 тис.грн. | -/- | До вересня 2019 року | 1930 |
| ПП «Елітжитлком» |
| вул. Бахмутська, 8 | поточний ремонт під’їздів | Під’їзд | Власні кошти, орієнтовна сума – 48,0 тис. грн. | Директор ПП «Елітжитлком» Крайня Ю.С. | 01.10.2019 | 6 |
| вул. Бахмутська, 4 | поточний ремонт під’їздів | Під’їзд | Власні кошти, орієнтовна сума – 48,0 тис. грн. | -/- | 01.10.2019 | 6 |
| вул. Бахмутська, 6 | поточний ремонт під’їздів | Під’їзд | Власні кошти, орієнтовна сума – 48,0 тис. грн. | -/- | 01.10.2019 | 6 |
| вул. Суворова, 9 | поточний ремонт під’їздів | Під’їзд | Власні кошти, орієнтовна сума – 32,0 тис. грн. | -/- | 01.10.2019 | 2 |
| вул. Шкільна, 3 | поточний ремонт під’їздів | Під’їзд | Власні кошти, орієнтовна сума – 18,0 тис. грн. | -/- | 01.10.2019 | 3 |
| вул. Суворова, 12 | поточний ремонт під’їздів | Під’їзд | Власні кошти, орієнтовна сума – 15,0 тис. грн. | -/- | 01.10.2019 | 2 |
| Усього по поточному ремонту під’їздів: | Орієнтовна сума – 209,0 тис.грн. |  |  | 25 |
| вул. Суворова, 17 | монтаж кришок люків канал. колодязів | од. | Власні кошти, орієнтовна сума – 2,1 тис. грн. | -/- | 01.10.2019 | 2 |
| вул. Миру, 154 | монтаж кришок люків канал. колодязів | од. | Власні кошти, орієнтовна сума – 2,1 тис. грн. | -/- | 01.10.2019 | 2 |
| вул. Миру, 142 | монтаж кришок люків канал. колодязів | од. | Власні кошти, орієнтовна сума – 4,0 тис. грн. | -/- | 01.10.2019 | 5 |
| вул. Бахмутська, 4 | монтаж кришок люків канал. колодязів | од. | Власні кошти, орієнтовна сума – 5,5 тис. грн. | -/- | 01.10.2019 | 6 |
| Пров. Стандартний, 4 | монтаж кришок люків канал. колодязів | од. | Власні кошти, орієнтовна сума – 4,0 тис. грн. | -/- | 01.10.2019 | 4 |
| Усього монтаж кришок люків каналізаційних колодязів: | Орієнтовна сума – 17,7 тис.грн. |  |  | 19 |
| вул. Бахмутська, 3 | монтаж приладу обліку ел.енергії | од. | Власні кошти, орієнтовна сума - 4,0 тис.грн | -/- | 01.10.2019 | 1 |
| вул. Бахмутська, 3а | монтаж приладу обліку ел.енергії | од. | Власні кошти, орієнтовна сума - 4,0 тис.грн | -/- | 01.10.2019 | 1 |
| вул. Миронівська, 14 | монтаж приладу обліку ел.енергії | од. | Власні кошти, орієнтовна сума - 5,0 тис.грн | -/- | 01.10.2019 | 1 |
| вул. Миронівська, 10 | монтаж приладу обліку ел.енергії | од. | Власні кошти, орієнтовна сума - 5,0 тис.грн | -/- | 01.10.2019 | 1 |
| вул. Миронівська, 3а | монтаж приладу обліку ел.енергії | од. | Власні кошти, орієнтовна сума - 7,0 тис.грн | -/- | 01.10.2019 | 2 |
| вул. Бахмутська, 6а | монтаж приладу обліку ел.енергії | од. | Власні кошти, орієнтовна сума – 6,0 тис.грн | -/- | 01.10.2019 | 2 |
| вул. Бахмутська, 6 | монтаж приладу обліку ел.енергії | од. | Власні кошти, орієнтовна сума - 6,0 тис.грн | -/- | 01.10.2019 | 2 |
| вул. Миронівська, 12 | монтаж приладу обліку ел.енергії | од. | Власні кошти, орієнтовна сума - 3,0 тис.грн | -/- | 01.10.2019 | 1 |
| вул. Миронівська, 5 | монтаж приладу обліку ел.енергії | од. | Власні кошти, орієнтовна сума - 4,0 тис.грн | -/- | 01.10.2019 | 1 |
| вул. Миронівська, 4 | монтаж приладу обліку ел.енергії | од. | Власні кошти, орієнтовна сума - 5,0 тис.грн | -/- | 01.10.2019 | 2 |
| Усього по поточному ремонту покрівель: | Орієнтовна сума – 49,0 тис.грн. |  |  | 14 |
| вул. Миру, 152 | поточний ремонт м’якої покрівлі | м2 | Власні кошти, орієнтовна сума - 17,5 тис.грн | -/- | 01.10.2019 | 140,0 |
| вул. Миру, 150 | поточний ремонт м’якої покрівлі | м2 | Власні кошти, орієнтовна сума - 8,7 тис.грн | -/- | 01.10.2019 | 50,0 |
| вул. Миру, 154 | поточний ремонт м’якої покрівлі | м2 | Власні кошти, орієнтовна сума – 10,3 тис.грн | -/- | 01.10.2019 | 50,0 |
| вул. Миру, 157 | поточний ремонт м’якої покрівлі | м2 | Власні кошти, орієнтовна сума – 12,5 тис.грн | -/- | 01.10.2019 | 70,0 |
| вул. Калюжного, 2 | поточний ремонт м’якої покрівлі | м2 | Власні кошти, орієнтовна сума – 5,2 тис.грн | -/- | 01.10.2019 | 35,0 |
| вул. Суворова, 15 | поточний ремонт м’якої покрівлі | м2 | Власні кошти, орієнтовна сума – 16,0 тис.грн | -/- | 01.10.2019 | 80,0 |
| вул. Суворова, 17 | поточний ремонт м’якої покрівлі | м2 | Власні кошти, орієнтовна сума – 3,7 тис.грн | -/- | 01.10.2019 | 35,0 |
| пл. Героїв, 2 | поточний ремонт м’якої покрівлі | м2 | Власні кошти, орієнтовна сума – 8,7 тис.грн | -/- | 01.10.2019 | 55,0 |
| пл. Героїв, 1 | поточний ремонт м’якої покрівлі | м2 | Власні кошти, орієнтовна сума – 3,7 тис.грн | -/- | 01.10.2019 | 35,0 |
| вул. Донецька, 1б | поточний ремонт м’якої покрівлі | м2 | Власні кошти, орієнтовна сума – 7,0 тис.грн | -/- | 01.10.2019 | 40,0 |
| вул. Бахмутська, 8а | поточний ремонт м’якої покрівлі | м2 | Власні кошти, орієнтовна сума – 7,0 тис.грн | -/- | 01.10.2019 | 40,0 |
| вул. Суворова, 18 | поточний ремонт шиферної покрівлі | м2 | Власні кошти, орієнтовна сума – 1,3 тис.грн | -/- | 01.10.2019 | 10,0 |
| вул. Суворова, 10 | поточний ремонт шиферної покрівлі | м2 | Власні кошти, орієнтовна сума – 1,3 тис.грн | -/- | 01.10.2019 | 10,0 |
| Усього по поточному ремонту покрівель: | Орієнтовна сума – 102,9 тис.грн. |  |  | 650,0 |
| ВП Попаснянський департамент КП «Попаснянський районний водоканал» |
| перехід під з/д - підключення вул. Ціолковського зі зміною траси проходження ПЕ ДУ -110 мм | заміна ділянки трубопроводу | м | власні кошти | С.Б.Жуганов | протягом 2019 року | 400 |
| вул. Річна ПЕ ДУ 40 мм | заміна ділянки трубопроводу | -/- | -/- | -/- | -/- | 300 |
| вул. Первомайська, 5а -7 ПЕ ДУ – 75 мм, ПЕ ДУ – 63 мм | заміна ділянки трубопроводу | -/- | -/- | -/- | -/- | 100 150 |
| вул. Бахмутська, 4 – 6 - 10 ПЕ ДУ – 110 мм, ПЕ ДУ – 63 мм | Заміна ділянки трубопроводу | -/- | -/- | -/- | -/- | 100 150 |
| вул. Миру, 151 ПЕ ДУ – 50 мм | Заміна ділянки трубопроводу (підключення частини будинку) | -/- | -/- | -/- | -/- | 50 |
| пров. Механізаторів (від. вул. Бахмутська до вул. Грушевського) ПЕ ДУ – 50 мм | заміна ділянки трубопроводу | -/- | -/- | -/- | -/- | 200 |
| Усього по заміні трубопроводу: |  |  |  | 1450 |
| вул. Оборонна ДУ 50 мм | заміна запірної арматури | шт | -/- | -/- | -/- | 1 |
| перехрестя вул. Леваневського – вул. М.Раскової | заміна запірної арматури | -/- | -/- | -/- | -/- | ДУ 50 мм - 1 ДУ 150 мм - 1 |
| вул. Ціолковського, ДУ 100 мм | установка запірної арматури | -/- | -/- | -/- | -/- | 1 |
| ВНС «2-ий підйом ВРЗ» | заміна запірної арматури | -/- | -/- | -/- | -/- | ДУ 100 мм – 4 ДУ 150 мм – 3 ДУ 200 мм - 2 |
| ПНС «Ніколенка, 22 ДУ 50 мм | заміна запірної арматури | -/- | -/- | -/- | -/- | 1 |
| вул. Бахмутська, 8а ДУ 100 мм | заміна запірної арматури | -/- | -/- | -/- | -/- | 1 |
| вул. Бахмутська ДУ 150 мм | заміна запірної арматури | -/- | -/- | -/- | -/- | 2 |
| вул. Первомайська, 3 (приватний сектор) ДУ 80 мм | заміна запірної арматури | -/- | -/- | -/- | -/- | 1 |
| вул. Бахмутська ДУ 150 мм | заміна запірної арматури | -/- | -/- | -/- | -/- | 2 |
| підключення ВРЗ ДУ 200 мм | заміна запірної арматури | -/- | -/- | -/- | -/- | 1 |
| вул. Грушевського (під водонапірною вежею Локомотивне депо) ДУ 200 мм | заміна запірної арматури | -/- | -/- | -/- | -/- | 1 |
| вул. Первомайськ, 177 ДУ 100 мм | Заміна запірної арматури | -/- | -/- | -/- | -/- | 1 |
| КНС «Черемушки» ДУ 150 мм | Заміна запірної арматури | -/- | -/- | -/- | -/- | 2 |
| Усього по заміні запірної арматури | -/- |  |  | 22 |
| м. Попасна | гідравлічна промивка каналізаційних мереж | м/п | -/- | -/- | -/- | 1500 |
| свердловини, ПНС, ВНС, КНС, виробнича дільниця | поточний ремонт, фарбування, побілка, санітарний порядок | шт. | -/- | -/- | -/- | 20 |
| ВНС «2-ий підйом ВРЗ» | капітальний ремонт | -/- | -/- | -/- | -/- | 1 |
| приміщення комори | капітальний ремонт | -/- | -/- | -/- | -/- | 1 |
| приміщення комори № 2 | ремонт шиферної покрівлі | м2 | -/- | -/- | -/- | 120 |
| бокси | ремонт покрівлі | м2 | -/- | -/- | -/- | 290 |
| ВНС «Черемушки» | ремонт покрівлі | м2 | -/- | -/- | -/- | 80 |
| ВНС «Гідровузол» | ремонт покрівлі | м2 | -/- | -/- | -/- | 50 |
| ПНС «Миру, 153» | ремонт покрівлі | м2 | -/- | -/- | -/- | 20 |
| ПНС «Миру, 151» | ремонт покрівлі | м2 | -/- | -/- | -/- | 50 |
| ПНС «Первомайська, 3» | ремонт покрівлі | м2 | -/- | -/- | -/- | 50 |
| ПНС «Первомайська, 48» | ремонт покрівлі | м2 | -/- | -/- | -/- | 50 |
| ПНС «Первомайська, 58» | ремонт покрівлі | м2 | -/- | -/- | -/- | 50 |
| Усього ремонт будівель: | -/- | -/- | -/- | 22 шт 760 м2 |
| ВНС «2-ий підйом ВРЗ» | встановлення станції управління | шт. | -/- | -/- | -/- | 2 |
| ВНС «Ж/д лікарня» | заміна насосного агрегату ЭЦВ 6-10-50 | шт. | -/- | -/- | -/- | 1 |
| ПНС «Миру, 149» | заміна насосного агрегату ЭЦВ 6-10-50 | шт. | -/- | -/- | -/- | 1 |
| ПНС «Спортивна, 3» | заміна насосного агрегату ЭЦВ 6-10-50 | шт. | -/- | -/- | -/- | 1 |
| ПНС (центральна частина міста) | ремонт/заміна насосних агрегатів К 20/30 | шт. | -/- | -/- | -/- | 5 |
| Усього по ремонту, заміні, встановленню обладнання: | -/- |  |  | 10 |
| очисні споруди ДУ 200 мм | заміна запірної арматури | шт. | -/- | -/- | -/- | 1 |
| м. Попасна | розробка проекту реконструкції очисних споруд | шт. | -/- | -/- | -/- | 1 |
| очисні споруди | поточний ремонт (цементування лотків, водовідстійників, чистка піскоуловлювачів) | шт. | -/- | -/- | -/- | 1 |
| чистка та хлорування резервуарів запасу води | шт. | -/- | -/- | згідно графіків | 9 |
| ремонт (обладнання) водопровідних колодязів | шт. | -/- | -/- | -/- | 27 |
| ремонт (обладнання) каналізаційних колодязів | шт. | -/- | -/- | -/- | 14 |
| водопровідні колодязі каналізаційні колодязі | накриття водопровідних та каналізаційних колодязів кришками (люками) | шт. | -/- | -/- | -/- | 50 100 |
| забезпечення вугіллям | т | -/- | -/- | -/- | 10 |
| придбання акумуляторних батарей на автотракторну техніку | шт. | -/- | -/- | -/- | 1 |
| придбання шин на автотракторну техніку | шт. | -/- | -/- | -/- | 6 |
| придбання сільгоспрезини на автотракторну техніку | шт. | -/- | -/- | -/- | 2 |
| придбання керосину/антифризу | л | -/- | -/- | -/- | 80/80 |
| виконання ТО-1 / ТО-2 | шт. | -/- | -/- | -/- | 20/10 |
| придбання ведучої шестерні барового ланцюга УРАЛ 33 | шт. | -/- | -/- | -/- | 1 |
| придбання «зубів» ЗС - 40 на щілеріз | шт. | -/- | -/- | -/- | 100 |
| ремонт КПП ГАЗ-53 на ГАЗ 3307 АС 503б | шт. | -/- | -/- | -/- | 1 |
| придбання напірно -всмоктуючого рукава ДУ-10 мм ГАЗ 3307 АС 503б | м. | -/- | -/- | -/- | 8 |
| придбання напірно -всмоктуючого рукава ДУ-50 мм для мотопомпи | м. | -/- | -/- | -/- | 8 |
| придбання мотопомпи Forte FP 30 C | шт. | -/- | -/- | -/- | 1 |
| Попаснянське КП «СКП» |
| м.Попасна | видалення та санітарна обрізка дерев | шт. | Міський бюджет | Поляковський Д.М. | протягом 2019-2020р. | згідно виданих ордерів |
|  | придбання посипального матеріалу (пісок, сіль) | тон | Міський бюджет/власні кошти | Бєлаш Т.О. | вересень-жовтень 2020р. | пісок - 200 т; сіль – 50 т |
|  | ремонт зовнішнього освітлення (заміна ламп та проводу) | шт/м | Міський бюджет/власні кошти | Поляковський Д.М. | протягом 2019-2020р. | 178 шт./ 1574 м |
|  | вивезення несанкціонованих сміттєзвалищ | м3 | Власні кошти | Поляковський Д.М. | протягом 2019-2020р. | 8 м3 |
|  | Перевірка наявності та технічної справності дитячих майданчиків | - | Міський бюджет | Поляковський Д.М. | квітень-травень 2019р. | 40 шт. |
|  | заміна дорожніх знаків, ямковий ремонт доріг, нанесення розмітки | шт./м2 | Міський бюджет | Поляковський Д.М. | червень-липень 2019р. | 20 шт./ 50 м2/ |
|  | Запас ПММ | л. | Міський бюджет | Бєлаш Т.О. | протягом 2019р. | Бензин – 18т ДП-20т |
|  | Підготовка техніки, задіяної в осінньо-зимовий період | шт. | -/- | Васалакієв В.В. | серпень-вересень 2019р. | МТЗ-82.1 ТО-49-1 JCB -260-1 VOLOV-504 Міні навантажувач JCB-260 Снігоприбиральна машина |

Заступник міського голови                       	                            Д.В. Хащенко