ПРОЄКТ



### **УКРАЇНА**

#### ЛУГАНСЬКА ОБЛАСТЬ

## **ПОПАСНЯНСЬКА МІСЬКА РАДА**

#### ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

**РIШЕННЯ**

25 жовтня 2019 р. м. Попасна №

**Про виконання Плану соціально-**

**економічного розвитку м. Попасна**

**за 9 місяців 2019 року**

Заслухавши інформацію спеціаліста відділу житлово-комунального господарства, архітектури,містобудування та землеустрою щодо виконання Плану соціально-економічного розвитку м. Попасна за 9 місяців 2019 року, згідно ст. 52 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», виконком Попаснянської міської ради

**ВИРІШИВ:**

1. Взяти до відома інформацію щодо виконання Плану соціально-економічного розвитку м. Попасна за 9 місяців 2019 року.
2. На черговій сесії міської ради заслухати інформацію щодо виконання Плану соціально-економічного розвитку м. Попасна за 9 місяців 2019 року.
3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського голови Табачинського М.М.

Міський голова Ю.І.Онищенко

Додаток

до рішення виконкому

міської ради

25.10.2019 № \_\_\_

**ВИКОНАННЯ ПЛАНУ**

**соціально-економічного розвитку м. Попасна на 2019 рік**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***Найменування робіт*** | ***Рік будівництва*** | ***Сума вкладень*** | | | ***2019 рік*** | | ***звіт за 9 місяців*** | ***виконавець*** |
| ***Всього, тис. грн*** | ***Об’єм фінансування*** | | ***Об’єм фінансування*** | |
| ***Субвенція,тис. грн*** | ***Міський бюджет, тис. грн*** |
| ***Газифікація*** | | | | | | | | |
| Реконструкція системи газопостачання багатоквартирного житлового фонду  м. Попасна (міська програма «Тепло в кожний дім») | *2018- 2019* | *279,024* |  | | *79,024* | *200,000* | ***79,024*** | *Підрядна організація* |
| ***Всього :*** |  | ***279,024*** |  | | ***79,024*** | ***200,000*** | ***79,024*** |  |
| ***Ремонт автодоріг та благоустрій міста*** | | | | | | | | |
| Співфінансування реконструкції алей, зовнішнє освітлення, тротуарів  м. Попасна (обласний конкурс місцевого розвитку) | *2019* | *160.000* | |  |  | *160.000* |  | *Підрядна організація* |
| Співфінансування капітального ремонту майданчиків ПВ  м. Попасна (обласний конкурс місцевого розвитку) | *2019* | *116,00* | |  |  | *116,00* |  | *Підрядна організація* |
| Співфінансування Міської цільової Програми «Заходи з енергозбереження на 2019 рік» | *2019* | *44.000* | |  |  | *44.000* |  | *Підрядна організація* |
| Капітальний ремонт асфальтобетонного покриття вул. Некрасова м. Попасна Луганської обл. | *2019* | *1212,820* | |  |  | *1212,820* |  | *Підрядна організація* |
| Поточний ремонт асфальтобетонного покриття по вул. Первомайська | *2019* | *55,000* | |  |  | *55,000* |  | *Підрядна організація* |
| Благоустрій міста | *2019* | *4536,000* | |  |  | *4536,000* | ***3401,013*** | *Підрядна організація* |
| ***Всього:*** |  | ***6123,820*** | |  |  | ***6123,820*** | ***3401,013*** |  |
| ***Будівлі комунальної власності*** | | | | | | | | |
| Капітальний ремонт багатоквартирних житлових будинків комунальної власності (вул. Первомайська,146, вул. Ціолковського,29, вул. Ціолковського,23,  вул. Бахмутська,5,  вул. Бахмутська,306,  вул. Миру,138) | *2019* | *1525,834* | |  |  | *1525,834* | ***727,826***  ***188,135***  ***104,769***  ***36,808***  ***170,313***  ***59,7355***  ***168,066*** | *Підрядна організація* |
| Капітальний ремонт адміністративної будівлі КП «СКП» по вулиці Первомайська,34  м. Попасна | *2019* | *629,00* | |  |  | *629,00* | ***621,532*** | *Підрядна організація* |
| Капітальний ремонт адміністративної будівлі СКП по вулиці Первомайська,34  м. Попасна з використанням засобів термомодернізації | *2019* | *980,304* | |  | *980,304* |  |  | *Підрядна організація* |
| Придбання квартир для учасників АТО | *2019* | *100,00* | |  |  | *100,00* | ***50,000*** |  |
| Капітальний ремонт будівлі по  вул. Мічуріна,1а | *2018 2019* | *129,378* | |  |  | *129,378* |  | *Підрядна організація* |
| Капітальний ремонт пошкоджених приміщень жилого дому № 138 по вул. Миру м. Попасна | *2018-2019* | *748,064* | |  | *748,064* |  | ***748,064*** | *Підрядна організація* |
| Капітальний ремонт ганку та модернізація будівлі по вул. Мічуріна,1а м. Попасна Луганської області | *2019* | *682,287* | |  | *682,287* |  | ***652,28266*** | *Підрядна організація* |
| Капітальний ремонт адміністративної будівлі міської ради по вул. Мічуріна,1 м. Попасна | *2018- 2019* | *211,000* | |  |  | *211,000* |  | *Підрядна організація* |
| Капітальний ремонт стадіону Локомотив у  м. Попасна | *2019* | *905,763* | |  | *905,763* |  | ***456,30119*** | *Підрядна організація* |
| Капітальний ремонт квартири № 12 жилого будинку № 152 по  вул. Миру м. Попасна Луганської області з облаштуванням пандусу | *2019* | *388,132* | |  | *200.000* | *188,132* | ***388,132*** | *Підрядна організація* |
| Капітальний ремонт системи опалення квартир № 22 та 23 житлового будинку  № 138 по вул. Миру  м. Попасна Луганської області | *2019* | *53,287* | |  |  | *53,287* | ***53,287*** | *Підрядна організація* |
| Капітальний ремонт покрівлі житлового будинку по вул. Суворова №21 в м. Попасна Луганської області | *2019* | *745,696* | |  | *745,696* |  | ***745,696*** | *Підрядна організація* |
| Капітальний ремонт покрівлі багатоквартирного житлового будинку по вул. Первомайська №5а в м. Попасна Луганської області | *2019* | *988,650* | |  | *988,650* |  | ***988,650*** | *Підрядна організація* |
| Придбання пластикових вікон : вул. Миру,112  вул. Миру,146 | *2019* | *70,000* | |  |  | *70,000* | ***70,000*** | *Підрядна організація* |
| Придбання металопластикових під´їздних вікон вул. Базарна,2 | *2019* | *43.000* | |  |  | *43.000* |  |  |
| Придбання металевих дверей для установки в під’їздах багатоквартирних житлових будинків  м. Попасна | *2019* | *186.000* | |  |  | *186.000* | ***170,000*** | *Підрядна організація* |
| ***Всього:*** |  | ***8386,395*** | |  | ***5250,764*** | ***3135,631*** | ***5671,77085*** |  |
| ***Благоустрій*** | | | | | | | | |
| Придбання комунальної техніки | 2019 | *2000,000* | |  |  | *2000,000* | ***1096,500*** | *Підрядна організація* |
| Придбання багаторічних зелених насаджень | 2019 | *137,500* | |  |  | *137,500* | ***72,170*** | *Підрядна організація* |
| Капітальний ремонт зовнішнього освітлення по вул. Миру у  м. Попасна | 2019 | *1500.000* | |  | *1500,00* |  | ***1492,25256*** | *Підрядна організація* |
| Реконструкція системи зовнішнього освітлення пров. Лермонтова та  вул. Бахмутська | 2019 | *663,721* | |  |  | *663 ,721* | ***588,01159*** | *Підрядна організація* |
| Реконструкція пішохідного тротуару по вул. Первомайська  м. Попасна | 2019 | *4985,076* | |  | *4985,076* |  | ***4469,241*** | *Підрядна організація* |
| Капітальний ремонт фонтану в парку імені Калюжного мікрорайону ВРЗ м. Попасна | 2019 | *866,471* | |  | *866,471* |  | ***852,8256*** | *Підрядна організація* |
| Придбання 5-ти флагштоків з флагами | 2019 | *99,792* | |  | *99,792* |  | ***99,792*** | *Підрядна організація* |
| Реконструкція дитячого ігрового майданчику по вул. Спортивна, 3б  м. Попасна | 2019 | *396,3* | |  |  | *396,3* | ***401,54113*** | *Підрядна організація* |
| Капітальний ремонт дільниці з твердим покриттям біля  будівлі по вул. Первомайська,43  м. Попасна, Луганської області | 2019 | *687,000* | |  |  | *687,000* | ***687,000*** | *Підрядна організація* |
| Реконструкція зовнішнього освітлення вул. А Черешні в м. Попасна, Луганської обл. | 2019 | *400,000* | |  |  | *400,000* |  | *Підрядна організація* |
| Капітальний ремонт дільниці тротуару по  вул. Первомайська біля будівлі 96 м. Попасна Луганської обл. | 2019 | *100,000* | |  |  | *100,000* | ***100,000*** | *Підрядна організація* |
| **Всього** |  | ***11835,860*** | |  | ***7451,339*** | ***4384,521*** | ***9859,334*** |  |
| ***Інші придбання*** | | | | | | | | |
| Розроблення проекту «Капітальний ремонт пошкодженого асфальтобетонного покриття по вулицям Суворова, А.Черешні, Герцена,Чапаєва,  М. Грушевського,  Заводська, Ніколенка, Базарна, Кузнечна, Соборна, пров. Лермонтова у  м. Попасна | 2019 | *84,700* | |  |  | *84,700* | ***84,69825*** | *Підрядна організація* |
| Чистка свердловини, розташованої за адресою:  вул. Базарна  м. Попасна | 2019 | *70,000* | |  |  | *70,000* | ***70,000*** | *Підрядна організація* |
| Будівництво двох свердловин водопостачання питної води в районі «Черемушки» м. Попасна, Луганської обл. | 2019 | *220,000* | |  |  | *220,000* |  | *Підрядна організація* |
| ***Всього:*** |  | ***374,700*** | |  |  | ***374,700*** | ***154,69825*** |  |

Міський голова Ю.І.Онищенко