ПРОЄКТ

 

###  **УКРАЇНА**

#### ЛУГАНСЬКА ОБЛАСТЬ

##  **ПОПАСНЯНСЬКА МІСЬКА РАДА**

####  ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

**РIШЕННЯ**

25 жовтня 2019 р. м. Попасна №

**Про виконання Плану соціально-**

 **економічного розвитку м. Попасна**

 **за 9 місяців 2019 року**

 Заслухавши інформацію спеціаліста відділу житлово-комунального господарства, архітектури,містобудування та землеустрою щодо виконання Плану соціально-економічного розвитку м. Попасна за 9 місяців 2019 року, згідно ст. 52 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», виконком Попаснянської міської ради

 **ВИРІШИВ:**

1. Взяти до відома інформацію щодо виконання Плану соціально-економічного розвитку м. Попасна за 9 місяців 2019 року.
2. На черговій сесії міської ради заслухати інформацію щодо виконання Плану соціально-економічного розвитку м. Попасна за 9 місяців 2019 року.
3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського голови Табачинського М.М.

Міський голова Ю.І.Онищенко

 Додаток

 до рішення виконкому

 міської ради

 25.10.2019 № \_\_\_

**ВИКОНАННЯ ПЛАНУ**

 **соціально-економічного розвитку м. Попасна на 2019 рік**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***Найменування робіт*** | ***Рік будівництва*** | ***Сума вкладень*** | ***2019 рік*** | ***звіт за 9 місяців*** | ***виконавець*** |
| ***Всього, тис. грн*** | ***Об’єм фінансування*** | ***Об’єм фінансування*** |
| ***Субвенція,тис. грн*** | ***Міський бюджет, тис. грн*** |
| ***Газифікація*** |
| Реконструкція системи газопостачання багатоквартирного житлового фонду м. Попасна (міська програма «Тепло в кожний дім») | *2018- 2019* | *279,024* |  | *79,024* | *200,000* | ***79,024***  | *Підрядна організація* |
|  ***Всього :*** |  | ***279,024*** |  | ***79,024*** | ***200,000*** | ***79,024*** |  |
| ***Ремонт автодоріг та благоустрій міста*** |
|  Співфінансування реконструкції алей, зовнішнє освітлення, тротуарів м. Попасна (обласний конкурс місцевого розвитку) | *2019* | *160.000* |  |  | *160.000* |  | *Підрядна організація* |
|  Співфінансування капітального ремонту майданчиків ПВ м. Попасна (обласний конкурс місцевого розвитку) | *2019* | *116,00* |  |  | *116,00*  |  | *Підрядна організація* |
| Співфінансування Міської цільової Програми «Заходи з енергозбереження на 2019 рік» | *2019* | *44.000* |  |  | *44.000* |  | *Підрядна організація* |
| Капітальний ремонт асфальтобетонного покриття вул. Некрасова м. Попасна Луганської обл. | *2019* | *1212,820* |  |  | *1212,820* |  | *Підрядна організація* |
| Поточний ремонт асфальтобетонного покриття по вул. Первомайська | *2019* | *55,000* |  |  | *55,000* |  | *Підрядна організація* |
| Благоустрій міста | *2019*  | *4536,000*  |  |  | *4536,000*  | ***3401,013***  | *Підрядна організація* |
| ***Всього:*** |  | ***6123,820***  |  |  | ***6123,820***  | ***3401,013*** |  |
| ***Будівлі комунальної власності*** |
|  Капітальний ремонт багатоквартирних житлових будинків комунальної власності (вул. Первомайська,146, вул. Ціолковського,29, вул. Ціолковського,23, вул. Бахмутська,5, вул. Бахмутська,306, вул. Миру,138) | *2019* | *1525,834* |  |  | *1525,834*  | ***727,826******188,135******104,769******36,808******170,313******59,7355******168,066*** | *Підрядна організація* |
|  Капітальний ремонт адміністративної будівлі КП «СКП» по вулиці Первомайська,34 м. Попасна | *2019* | *629,00* |  |  | *629,00*  | ***621,532***  | *Підрядна організація* |
| Капітальний ремонт адміністративної будівлі СКП по вулиці Первомайська,34 м. Попасна з використанням засобів термомодернізації | *2019* | *980,304* |  | *980,304* |  |  | *Підрядна організація* |
| Придбання квартир для учасників АТО | *2019*  | *100,00*  |  |  | *100,00*  | ***50,000***  |  |
| Капітальний ремонт будівлі по вул. Мічуріна,1а | *2018 2019* | *129,378* |  |  | *129,378* |  | *Підрядна організація* |
| Капітальний ремонт пошкоджених приміщень жилого дому № 138 по вул. Миру м. Попасна | *2018-2019* | *748,064* |  | *748,064* |  | ***748,064***  | *Підрядна організація* |
| Капітальний ремонт ганку та модернізація будівлі по вул. Мічуріна,1а м. Попасна Луганської області | *2019* | *682,287* |  | *682,287* |  | ***652,28266*** | *Підрядна організація* |
| Капітальний ремонт адміністративної будівлі міської ради по вул. Мічуріна,1 м. Попасна | *2018- 2019*  | *211,000* |  |  | *211,000* |  | *Підрядна організація* |
| Капітальний ремонт стадіону Локомотив у м. Попасна | *2019* | *905,763* |  | *905,763* |  | ***456,30119***  | *Підрядна організація* |
| Капітальний ремонт квартири № 12 жилого будинку № 152 по вул. Миру м. Попасна Луганської області з облаштуванням пандусу | *2019* | *388,132* |  | *200.000* | *188,132* | ***388,132***  | *Підрядна організація* |
| Капітальний ремонт системи опалення квартир № 22 та 23 житлового будинку№ 138 по вул. Миру м. Попасна Луганської області | *2019* | *53,287* |  |  | *53,287* | ***53,287*** | *Підрядна організація* |
| Капітальний ремонт покрівлі житлового будинку по вул. Суворова №21 в м. Попасна Луганської області | *2019* | *745,696* |  | *745,696* |  | ***745,696*** | *Підрядна організація* |
| Капітальний ремонт покрівлі багатоквартирного житлового будинку по вул. Первомайська №5а в м. Попасна Луганської області | *2019* | *988,650* |  | *988,650* |  | ***988,650***  | *Підрядна організація* |
| Придбання пластикових вікон : вул. Миру,112вул. Миру,146 | *2019* | *70,000* |  |  | *70,000* | ***70,000***  | *Підрядна організація* |
| Придбання металопластикових під´їздних вікон вул. Базарна,2 | *2019* | *43.000* |  |  | *43.000* |  |  |
| Придбання металевих дверей для установки в під’їздах багатоквартирних житлових будинків м. Попасна | *2019* | *186.000* |  |  | *186.000* | ***170,000***  | *Підрядна організація* |
| ***Всього:*** |  | ***8386,395***  |  | ***5250,764***  | ***3135,631***  | ***5671,77085*** |  |
| ***Благоустрій*** |
| Придбання комунальної техніки | 2019 | *2000,000* |  |  | *2000,000*  | ***1096,500***  | *Підрядна організація* |
| Придбання багаторічних зелених насаджень | 2019 | *137,500* |  |  | *137,500*  | ***72,170***  | *Підрядна організація* |
| Капітальний ремонт зовнішнього освітлення по вул. Миру ум. Попасна | 2019 | *1500.000* |  | *1500,00* |  | ***1492,25256***  | *Підрядна організація* |
| Реконструкція системи зовнішнього освітлення пров. Лермонтова та вул. Бахмутська | 2019 | *663,721* |  |  | *663 ,721* | ***588,01159***  | *Підрядна організація* |
| Реконструкція пішохідного тротуару по вул. Первомайська м. Попасна | 2019 | *4985,076* |  | *4985,076* |  | ***4469,241*** | *Підрядна організація* |
| Капітальний ремонт фонтану в парку імені Калюжного мікрорайону ВРЗ м. Попасна | 2019 | *866,471* |  | *866,471* |  | ***852,8256***  | *Підрядна організація* |
| Придбання 5-ти флагштоків з флагами | 2019 | *99,792* |  | *99,792* |  | ***99,792***  | *Підрядна організація* |
| Реконструкція дитячого ігрового майданчику по вул. Спортивна, 3б м. Попасна | 2019 | *396,3* |  |  | *396,3* | ***401,54113***  | *Підрядна організація* |
| Капітальний ремонт дільниці з твердим покриттям біля будівлі по вул. Первомайська,43м. Попасна, Луганської області | 2019 | *687,000* |  |  | *687,000* | ***687,000***  | *Підрядна організація* |
| Реконструкція зовнішнього освітлення вул. А Черешні в м. Попасна, Луганської обл.  | 2019 | *400,000* |  |  | *400,000* |  | *Підрядна організація* |
| Капітальний ремонт дільниці тротуару повул. Первомайська біля будівлі 96 м. Попасна Луганської обл. | 2019 | *100,000* |  |  | *100,000* | ***100,000***  | *Підрядна організація* |
|  **Всього** |  | ***11835,860*** |  | ***7451,339*** | ***4384,521***  | ***9859,334*** |  |
| ***Інші придбання*** |
| Розроблення проекту «Капітальний ремонт пошкодженого асфальтобетонного покриття по вулицям Суворова, А.Черешні, Герцена,Чапаєва, М. Грушевського, Заводська, Ніколенка, Базарна, Кузнечна, Соборна, пров. Лермонтова у м. Попасна |  2019 | *84,700* |  |  | *84,700* | ***84,69825***  | *Підрядна організація* |
| Чистка свердловини, розташованої за адресою:вул. Базарна м. Попасна | 2019 | *70,000* |  |  | *70,000* | ***70,000***  | *Підрядна організація* |
| Будівництво двох свердловин водопостачання питної води в районі «Черемушки» м. Попасна, Луганської обл. | 2019 | *220,000* |   |  | *220,000* |  | *Підрядна організація* |
|  ***Всього:*** |  |  ***374,700***  |  |  | ***374,700***  | ***154,69825*** |  |

 Міський голова Ю.І.Онищенко