### УКРАЇНА

#### ЛУГАНСЬКА  ОБЛАСТЬ

## ПОПАСНЯНСЬКИЙ  РАЙОН
ПОПАСНЯНСЬКА  МІСЬКА  РАДА

#### ШОСТОГО   СКЛИКАННЯ

СОРОК П’ЯТА СЕСІЯ

РIШЕННЯ

26 вересня 2013р.                              м. Попасна	                                   № 45/1

Про хід підготовки житлово-комунального

господарства міста до  роботи в

осінньо-зимовий період 2013-2014 років

Заслухавши інформацію начальника відділу житлово-комунального господарства, архітектури та містобудування виконкому міської ради, розглянувши надану інформацію правліннями ОСББ, завідувачами дошкільних навчальних закладів про хід підготовки житлово-комунального господарства м. Попасна до роботи в осінньо-зимовий період 2013-2014 років Попаснянська міська рада зазначає, що виконання плану заходів з підготовки житлово-комунального господарства м. Попасна до роботи в осінньо-зимовий період 2013-2014 років відбувається згідно із затвердженим планом.

Так, встановлено, що станом  на теперішній час виконано робіт з підготовки до сталої роботи в осінньо-зимовий період по ПП «Центроград-Попасна» на 98%, ПП«Елітжитлком»: мікрорайон «ВРЗ» на 97%, мікрорайон «Черемушки» на 90%, ВП УЕЗФС ОКП «Компанія» Луганськвода» на 87 %.

Завершуються роботи з підготовки  ОСББ до роботи в осінньо-зимовий період 2013-2014 років. Станом на 20.09.2013 виконання запланованих заходів з підготовки ОСББ до роботи в осінньо-зимовий період складає 90%. Проведені роботи з заміни водопровідних і каналізаційних мереж, ремонту козирків, часткового ремонту покрівлі. До початку опалювального періоду планується завершити роботи з перевірки димовентканалів, утеплення водопровідних та каналізаційних мереж.

Під особливим контролем виконавчого комітету міської ради знаходиться підготовка дошкільних навчальних закладів до роботи в осінньо-зимовий період 2013-2014 років. Водопостачальна та каналізаційна система закладів знаходиться в задовільному стані, проведені роботи з повірки контрольно-вимірюючих пристроїв. В даний час триває робота по укладанню договорів на надання послуг з постачання тепла  ТОВ «Промзв’язок». Всі дитячі навчальні заклади до сталої роботи в зимовий період забезпечені посипним матеріалом та прибиральним інвентарем. Підходять до завершення роботи з утеплення віконних рам та дверей. До початку опалювального періоду планується провести роботи з утеплення окремих груп  у ДНЗ №1 та ДНЗ № 7.

Для забезпечення стійкої і безперебійної роботи підприємств житлово-комунального господарства міста, враховуючи рішення виконавчого комітету від 20.09.2013 № 95, керуючись ст. 25 Закону України  «Про місцеве самоврядування в Україні», Попаснянської міська рада

ВИРІШИЛА:

- Інформацію  начальника відділу житлово-комунального господарства, архітектури та землеустрою виконкому міської ради про хід підготовки житлово-комунального господарства міста до роботи в   осінньо-зимовий  період 2013-2014 років прийняти до відома.

- Даним суб’єктам житлово-комунального господарства до 01.10.2013 закінчити підготовку до роботи в осінньо-зимовий період 2013-2014 років та забезпечити 100% виконання запланованих раніше робіт.

- ПП «Елітжитлком», ПП «Центроград-Попасна» в термін до 01.10.2013 оформити та підписати акти готовності багатоквартирного житлового фонду до роботи в осінньо-зимовий період 2013-2014 років.

- Попаснянському КП «СКП» в термін до 01.11.2013:

- забезпечити запас посипальних матеріалів (піску, солі) для своєчасного посипання доріг та тротуарів міста при ожеледі.

- Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з питань бюджету, фінансів, регіональних зв’язків та комунальної власності та на заступника міського голови Табачинського М.М.

Секретар ради                                                        Т.Є. Лисиченко