### УКРАЇНА

#### ЛУГАНСЬКА  ОБЛАСТЬ

## ПОПАСНЯНСЬКИЙ  РАЙОН
ПОПАСНЯНСЬКА  МІСЬКА  РАДА

#### ШОСТОГО   СКЛИКАННЯ

П’ЯТДЕСЯТ ЧЕТВЕРТА СЕСІЯ

РIШЕННЯ

28 квітня 2014 р.                             м. Попасна	                                   № 54/2

Про підсумки роботи підприємств

житлово-комунального господарства міста

в осінньо-зимовий період 2013-2014 років

та план заходів щодо  підготовки житлового фонду

та об’єктів соціальної сфери до роботи

в осінньо-зимовий період 2014-2015 років

Заслухавши та обговоривши інформацію начальника відділу житлово-комунального господарства, архітектури, містобудування та землеустрою виконкому міської ради про підсумки роботи підприємств житлово-комунального господарства міста в осінньо-зимовий  період  2013-2014 років,  враховуючи підсумки, аналіз недоліків в роботі житлово-комунального господарства міста в минулий осінньо-зимовий період, з метою своєчасної та якісної підготовки житлово-комунального господарства міста до роботи в осінньо-зимовий період 2014-2015 років, недопущення критичних ситуацій під час проходження осінньо-зимового періоду 2014-2015, враховуючи рішення виконавчого комітету від 23.04.2014 № 44, відповідно до ст.25 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,  Попаснянська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Інформацію начальника відділу житлово-комунального господарства, архітектури, містобудування та землеустрою виконкому міської ради про підсумки роботи підприємств житлово-комунального господарства міста в осінньо-зимовий  період  2013-2014 років  взяти до відома.

2.  Визнати роботу ПП «Елітжитлком» в осінньо-зимовий період             2013 - 2014 років задовільною.

3.  Визнати роботу ПП «Центроград - Попасна» в осінньо-зимовий період 2013 - 2014 років задовільною.

4. Керівникам  ПП «Елітжитлком» (Петренко Л.М.),  ПП «Центроград-Попасна» (Ханіна Л.П.) при підготовці до роботи в осінньо-зимовий період 2014 - 2015 років необхідно вжити заходи по:

- належному утриманню житлового фонду та прибудинкових територій;

- виконанню вимог щодо перевірки та належної експлуатації димовентиляційних каналів та інженерних комунікацій вводів у житлові будинки;

- ремонту покрівель, фасадів, під’їздів житлових будинків з метою якісної підготовки їх до експлуатації в осінньо-зимовий період;

- проведенню роботи з власниками пустуючих квартир щодо додержання ними відповідного температурного режиму в осінньо-зимовий період;

- утепленню підвальних приміщень та мереж водопостачання, водовідведення в житлових будинках.

5. Визнати роботу  ПД УЕ ЗФС ОКП «Компанія «Луганськвода» в осінньо-зимовий період 2013 - 2014 років задовільною.  При підготовці до роботи в осінньо-зимовий період 2014 - 2015 років необхідно вжити заходи по:

-  ревізії запірної арматури, мереж водопостачання та водовідведення;

-  закриттю кришками всіх оглядових водо-каналізаційних колодязів;

- забезпеченню дотримання вимог чинного законодавства в частині ведення земляних робіт в умовах міської забудови, зокрема - вчасну ліквідацію наслідків ремонтних робіт на міських мережах.

6. Визнати роботу  Попаснянського КП «СКП» в осінньо-зимовий період                        2013 - 2014 років задовільною. При підготовці до роботи в осінньо-зимовий період 2014 - 2015 років необхідно:

-  забезпечити підготовку всієї дорожньої та прибиральної техніки до експлуатації  у зимовий період;

-  забезпечити  належне утримання міських вулиць та доріг;

- створити відповідний запас посипального матеріалу для своєчасного посипання доріг та тротуарів міста.

7. Визнати роботу ОСББ м. Попасна в осінньо-зимовий період                 2013-2014 років задовільною. Рекомендувати об’єднанням співвласників багатоповерхових будинків забезпечити виконання заходів щодо підготовки житлового фонду до роботи в осінньо-зимовий період 2014 - 2015 років.

8. Затвердити заходи щодо  підготовки житлового фонду та об’єктів соціальної сфери до роботи в осінньо-зимовий період 2014 - 2015 років по кожному підприємству (додаток 1).

- Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з питань бюджету, фінансів, регіональних зв’язків та комунальної власності та на заступника міського голови Табачинського М.М.

Міський голова                                                           Ю.І.Онищенко

Підготувала: Шмельова 2-10-89

Додаток 1

до  рішення міської ради

28.04.2014  № 54/2

ЗАХОДИ

щодо  підготовки житлового фонду та об’єктів соціальної сфери до роботи в осінньо-зимовий період 2014-2015 років

Ремонт будівель комунальної власності за рахунок коштів міського бюджету

| Назва об'єкту, його місце розташування, адреса | Вид робіт | Об'єм фінансування, тис.грн. | Джерела фінансування | Відповідальні за виконання робіт | Строк виконання робіт |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Будівлі комунальної власності |
| вул. Ціолковського, 23 | ремонт будинку | 15,0 | міський бюджет | Підрядна організація | 2014 р. |
| вул. Ціолковського, 21 | ремонт будинку | 20,0 | міський бюджет | Підрядна організація | 2014 р. |
| вул. Леніна, 155 | ремонт покрівлі | 30,0 | міський бюджет | Підрядна організація | 2014 р. |
| вул. Суворова, 21 | ремонт будинку | 20,0 | міський бюджет | Підрядна організація | 2014 р. |
| вул. Леніна, 142 | ремонт будинку | 99,013 | міський бюджет | Підрядна організація | 2014 р. |
| вул. Артемівська, 8 | ремонт будинку | 30,0 | міський бюджет | Підрядна організація | 2014 р. |
| вул. Леніна, 157 | ремонт будинку | 15,0 | міський бюджет | Підрядна організація | 2014 р. |
| вул. Первомайська, 7 | ремонт будинку | 30,0 | міський бюджет | Підрядна організація | 2014 р. |
| пров. Службовий, 3 | ремонт будинку | 10,0 | міський бюджет | Підрядна організація | 2014 р. |
| вул. Первомайська, 50 | ремонт будинку | 20,0 | міський бюджет | Підрядна організація | 2014 р. |
| вул. Артемівська, 5 | ремонт будинку | 10,0 | міський бюджет | Підрядна організація | 2014 р. |
| Об’єкти соціально-культурного призначення |
| КЗ ДНЗ № 7, вул. Артемівська, 10а | ремонт будівлі | 40,0 | міський бюджет | Підрядна організація | 2014 р. |
| КЗ ДНЗ № 6, вул. Леніна, 155а | ремонт будівлі | 25,0 | міський бюджет | Підрядна організація | 2014 р. |
| КЗ ДНЗ № 1, вул. Кірова, 1 | ремонт будівлі | 10,0 | міський бюджет | Підрядна організація | 2014 р. |
| КЗ ДНЗ № 7, вул. Артемівська, 10а | ремонт системи опалення | 28,0 | міський бюджет | Підрядна організація | 2014 р. |
|  |  | 30,0 | обласний бюджет |  |  |
| КЗ ДНЗ № 1, вул. Кірова, 1 | ремонт системи опалення | 52,0 | міський бюджет | Підрядна організація | 2014 р. |
|  |  | 55,0 | обласний бюджет |  |  |

Ремонт будівель, об’єктів за рахунок коштів підприємств

| Назва об’єкту, його місце знаходження, адреса | Види робіт | Од. виміру | Джерела фінансування, вартість робіт, тис.грн. | Відповідаль ний за виконання робіт | Строк виконання робіт | Кіль кісні показни ки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Приватне підприємство «Центроград-Попасна» |
| вул. Базарна, 2 | ремонт покрівлі | м2 | власні кошти (15,0) | Директор ПП «Центроград-Попасна» - Ханіна Л.П., майстер Анохін О.Ю. | травень 2014р. | 150 |
| вул. Первомайська, 48 | ремонт покрівлі | м2 | власні кошти (7,0) | -/- | травень 2014р. | 80 |
| вул. Первомайська, 146 | ремонт покрівлі | м2 | власні кошти (3,0) | -/- | травень 2014р. | 12 |
| пров. Службовий, 1 | ремонт покрівлі | м2 | власні кошти (5,0) | -/- | червень 2014р. | 50 |
| Жилфонд | Ремонт димогарних труб | шт | власні кошти (16,0) | -/- | травень-вересень 2014р. | 20 |
| Жилфонд | перевірка і очищення ДВК | шт | власні кошти (18,0) | -/- | травень-вересень 2014р. | 2968 |
| Жилфонд (8 будинків) | підготовка підвальних приміщень | м/п | власні кошти (3,0) | -/- | вересень-жовтень 2014 р. | 620 |
| Жилфонд (14 будинків) | утеплення підвальних приміщень | м/п | власні кошти (12,0) | -/- | вересень-жовтень 2014 р. | 900 |
| вул. Гагаріна, 2а, вул. Первомайська, 48, 92, 118, 120, 153, 171, 175, 177, пров. Службовий, 1, вул. Піонерська, 22, вул. Базарна, 2 | ремонт водопровідних труб | м/п | власні кошти (40,0) | -/- | травень-вересень 2014р. | 140 |
| пров. Службовий, 1, вул. Первомайська, 48, 167, 169, вул. Базарна, 2 | ремонт електрощитових | шт. | власні кошти (5,0) | -/- | липень-серпень 2014р. | 5 |
| ПП «Елітжитлком» |
| вул. Леніна, 138, 150, 154, ул. Суворова, 9, 12, 14, 19, вул. Котовського, 4, вул. Шкільна, 3, вул. Миронівська, 12, пров. Стандартний, 4 | ремонт під’їздів | - | власні кошти | Директор ПП «Елітжитлком» Петренко Л.М. | 2014 р. | - |
| вул. Артемівська, 8, вул. Миронівська, 12 | ремонт водопровідних мереж | - | міський бюджет, власні кошти | -/- | 2014 р. | - |
| вул. Артемівська, 8а, вул. Миронівська, 8 | ремонт каналізаційних мереж | - | власні кошти | -/- | 2014 р. | - |
| вул. Артемівська, 8а, 306, вул. Суворова, 13, 18, вул. Шкільна, 3, вул. Леніна, 157 | ремонт покрівлі | - | власні кошти | -/- | 2014 р. | - |
| вул. Миронівська, 8, вул. Шкільна, 3, вул. Суворова, 13, вул. Леніна, 148, 150 | ремонт димогарних труб | - | власні кошти | -/- | 2014 р. | - |
| вул. Леніна, 142 | ремонт фасаду | - | міський бюджет, власні кошти | -/- | 2014 р. | - |
| вул. Шкільна, 1, 3 | ремонт парапетів | - | власні кошти | -/- | 2014 р. | - |
| ПД УЕ ЗФС ОКП «Компанія «Луганськвода» |
| Водопровідні мережі: |  |
| вул. Леніна/Менжинського | заміна труби | м/п | власні кошти | Заступник начальника - Жуганов С.Б., майстер | II-IV кв 2014р. | 30-40 |
| вул. Миронівська, 3 | заміна труби | м/п | власні кошти | -/- | II-IV кв 2014р. | 120 |
| вул. Київська | заміна труби | м/п | власні кошти | -/- | II-IV кв 2014р. | 200 |
| вул. Садова/Водопровідна | заміна труби | м/п | власні кошти | -/- | II-IV кв 2014р. | 200 |
| вул. Пролетарська | заміна труби | м/п | власні кошти | -/- | II-IV кв 2014р. | 150 |
| Інші вулиці | заміна труби | м/п | власні кошти | -/- | II-IV кв 2014р. | 300 |
| Запірна арматура на мережах | заміна | од | власні кошти | -/- | II-IV кв 2014р. | 19 |
| Водопровідні колодязі | обладнання та ремонт | шт | власні кошти | -/- | II-IV кв 2014р. | 10 |
|  | накриття | шт | власні кошти | -/- | II-IV кв 2014р. | 50 |
| Каналізаційні колодязі | накриття | шт | власні кошти | майстер АВР Стойко В.Р. | II-IV кв 2014р. | 70 |
|  | чистка | шт | власні кошти | -/- | II-IV кв 2014р. | 100 |
| Каналізаційні мережі | промивка | км | власні кошти | -/- | II-IV кв 2014р. | 2 |
| Каналізаційні колектори |  | - | власні кошти | майстер о/с – Шахова О.П. | II-IV кв 2014р. | - |
| КНС «Мічуріна» | ремонт | м/п | власні кошти | -/- | II-IV кв 2014р. | 200 |
| ВНС та ПНС | ремонт насосних агрегатів | од. | власні кошти | майстер АВР Стойко В.Р. | II-IV кв 2014р. | 10 |
|  | заміна насосних агрегатів | од. | власні кошти | -/- | II-IV кв 2014р. | 4 |
|  | заміна/ремонт запірної арматури | од. | власні кошти | -/- | II-IV кв 2014р. | 10 |
|  | ремонт покрівлі | м.кв | власні кошти | -/- | II-IV кв 2014р. | 150 |
| Резервуари питної води | чистка та дезінфекція згідно з графіком | од. | власні кошти | Заступник начальника - Жуганов С.Б. | II-IV кв 2014р. | 9 |
| КНС | ремонт покрівлі | м.кв | власні кошти | майстер о/с - Шахова О.П. | II-IV кв 2014р. | 315 |
|  | ремонт запірної арматури | од. | власні кошти | -/- | II-IV кв 2014р. | 2 |
| Очисні споруди | ремонт пісколовок (цементування) | м.кв | власні кошти | -/- | II-IV кв 2014р. | 42 |
|  | ремонт двоповерхових первинних відстійників | м.кв | власні кошти | -/- | II-IV кв 2014р. | 100 |
|  | ремонт/заміна ілопроводу | м.п | власні кошти | -/- | II-IV кв 2014р. | 20 |
| Автотракторна техніка |  | - | власні кошти | механік – Левчук Д.О. | II-IV кв 2014р. | - |
| Каналопромивча машина | відновлення та введення в експлуатацію | од. | власні кошти | -/- | II-IV кв 2014р. | 1 |
| Мотопомпа на базі двигуна Т-40 | відновлення | од. | власні кошти | -/- | II-IV кв 2014р. | - |
| Попаснянське КП «СКП» |
| м.Попасна | видалення та санітарна обрізка дерев | шт | міський бюджет, власні кошти | Директор ПКП «СКП» - Кролівець Л.О. | 2014р. | згідно виданих ордерів |
|  | придбання посипального матеріалу (піску,солі) | тон | -/- | -/- | вересень 2014р. | пісок -80; сіль - 10 |
|  | ремонт, заміна ламп та світильників | шт | -/- | -/- | 2014р. | - |
|  | вивезення несанкціонованих сміттєзвалищ | тон | -/- | -/- | 2014р. | 100 |
|  | ремонт та обслуговування дитячих майданчиків | шт | -/- | -/- | травень 2014р. | 8 |

Заступник міського голови                                                  М.М. Табачинський

Секретар ради                                                                       Т.Є.Лисиченко