### УКРАЇНА

#### ЛУГАНСЬКА  ОБЛАСТЬ

## ПОПАСНЯНСЬКИЙ  РАЙОН
ПОПАСНЯНСЬКА  МІСЬКА  РАДА

#### ШОСТОГО   СКЛИКАННЯ

ШІСТДЕСЯТ ВОСЬМА СЕСІЯ

РIШЕННЯ

25 вересня  2015 року                      м . Попасна	                                   № 68/1

Про  хід  підготовки житлово-

комунального господарства міста

до роботи в зимовий період

2015-2016 років

Обговоривши інформацію (додається) старшого інспектора відділу житлово-комунального господарства, архітектури, містобудування та землеустрою про  хід підготовки житлово-комунального господарства міста до роботи в  зимовий період 2015-2016 років, складену на підставі звітів керівників підприємств ПП «Центроград-Попасна», ПП «Елітжитлком», ПКП «СКП», ВП Попаснянський департамент КП «Попаснянській районний водоканал», а також розглянувши інформацію надану правліннями ОСББ,  можна зазначити, що виконання плану заходів з підготовки житлово-комунального господарства м.Попасна до роботи в  зимовий період 2015-2016 років відбувається згідно плану, затвердженого рішенням виконавчого комітету Попаснянської міської ради від 21.04.2015 № 12   «Про підсумки роботи підприємств житлово-комунального господарства міста в осінньо-зимовий період 2014-2015 років та затвердження заходів щодо  підготовки житлового фонду та об’єктів соціальної сфери до роботи в осінньо-зимовий період 2015-2016 років».

Так встановлено, що виконано робіт з підготовки до сталої роботи в осінньо-зимовий період по ПП «Центроград-Попасна» на 80%, по ПП «Елітжитлком»: мікрорайон «ВРЗ» - на 80%, мікрорайон «Черемушки» - на 70%, по ВП Попаснянський департамент КП «Попаснянській районний водоканал» - на 50 %.

Завершуються роботи з підготовки  ОСББ до роботи в осінньо-зимовий період         2015-2016 років. Виконання запланованих заходів з підготовки ОСББ до роботи в осінньо-зимовий період складає 67%. Проведені роботи з заміни водопровідних і каналізаційних мереж, ремонту козирків, часткового та капітального ремонту покрівель. Однак  існує ще багато проблемних питань (відновлення житлового фонду після наслідків проведення АТО), вирішення яких у повному обсязі неможливо у зв'язку з браком коштів.

Для забезпечення сталої експлуатації житлового фонду, а також роботи зазначених вище підприємств міста в зимовий період 2015-2016 років, керуючись  рішенням  виконкому Попаснянської міської ради  від 22.09.2015 № 68  «Про організацію роботи та підведення підсумків щодо підготовки житлово-комунального господарства міста до роботи в осінньо-зимовий період 2015-2016 років»,  Законом України  «Про місцеве самоврядування в Україні»,   Попаснянська міська  рада

ВИРІШИЛА:

- Інформацію старшого інспектора відділу житлово-комунального господарства, архітектури, містобудування та землеустрою  про хід підготовки житлового фонду до роботи в осінньо-зимовий період 2015-2016 років взяти до відома.

- Директору ПКП «СКП» (Кролівець Л.О.):

- завершити роботи щодо підготовки транспортних засобів підприємства до роботи в осінньо-зимовий період 2015-2016 років в найкоротший термін;

- забезпечити запас посипного матеріалів (піску, солі) для  своєчасного посипання доріг та тротуарів міста при ожеледі.

- Директору ВП Попаснянський департамент КП «Попаснянській районний водоканал» (Філіштинський Д.Г.) в термін до 15.10.2015:

- завершити роботу щодо забезпечення безперебійного функціонування

водопровідних і каналізаційних мереж міста в осінньо-зимовий період 2015-2016

років.

- Директору ПП «Центроград-Попасна» (Ханіна Л.П.) в термін до 15.10.2015:

- закінчити роботи з підготовки підвідомчого багатоквартирного житлового фонду до

сталої роботи в осінньо-зимовий період 2015-2016 років.

- Директору ПП «Елітжитлком» (Петренко Л.М.) в термін до 15.10.2015:

- закінчити роботи з підготовки підвідомчого багатоквартирного житлового фонду за

винятком будинків, які були пошкоджені внаслідок проведення АТО, до сталої роботи

в осінньо-зимовий період 2015-2016 років.

- Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію з питань економічного і соціального розвитку, промисловості, транспорту і зв’язку, заступника міського голови   Табачинського М.М.

Міський голова	       Ю.І. Онищенко