

### **УКРАЇНА**

#### ЛУГАНСЬКА ОБЛАСТЬ

## **ПОПАСНЯНСЬКИЙ РАЙОН ПОПАСНЯНСЬКА МІСЬКА РАДА**

#### ШОСТОГО СКЛИКАННЯ

**ДЕВ´ЯНОСТО ДРУГА СЕСІЯ**

**РIШЕННЯ**

09 лютого 2018 року м. Попасна № 92/4

**Про виконання Плану соціально -**

**економічного розвитку м. Попасна**

**за 2017 рік**

Заслухавши інформацію старшого інспектора відділу житлово-комунального господарства, архітектури, містобудування та землеустрою щодо виконання Плану соціально-економічного розвитку м. Попасна за 2017 рік, відповідно до ст.27 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Попаснянська міська рада

**ВИРІШИЛА:**

1. Інформацію старшого інспектора відділу житлово-комунального господарства, архітектури, містобудування та землеустрою виконкому міської ради Кандаурової Т.В. про виконання Плану соціально-економічного розвитку м. Попасна за 2017 рік взяти до відома (додаток 1).

Міський голова Ю.І.Онищенко

Додаток

до рішення сесії

міської ради

від 09.02.2018 № 92/ 4

**Виконання Плану соціально-економічного розвитку м. Попасна за 2017 рік**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***Найменування робіт*** | | ***Рік будівництва*** | | | ***Сума вкладень*** | | | | ***2017 рік*** | | | | | ***Виконання за 2017р. тис.грн.*** | | ***Викона***  ***вець*** |
| ***Всього, тис. грн*** | | ***Об’єм фінансування*** | | ***Об’єм фінансування*** | | | | |
| ***Субвенція,тис. грн*** | | ***Міський бюджет, тис. грн*** | | |
| ***Газифікація*** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Реконструкція системи газопостачання багатоквартирного житлового фонду  м. Попасна | | 2017 | | | 300.000 | | |  |  | | 300.000 | | | **276.760** | | *Підрядна організація* |
| ***Всього:*** | |  | | | **300.000** | | |  |  | | **300.000** | | | **276.760** | |  |
| ***Ремонт автодоріг та благоустрій міста*** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Співфінансування інвестиційних проектів капітального ремонту доріг міста | | 2017 | 2651.200 | | | | |  | 2651.200 | |  | | | **1207.303** | *Підрядна організація* | |
| Благоустрій міста | | 2017 | 1917.983 | | | | |  |  | | 1917.983 | | | **1917.983** | *Підрядна організація* | |
| Нанесення дорожньої розмітки (вул. Миру,  вул. Бахмутська,  вул. Миронівська) | | 2017 | 245.000 | | | | |  |  | | 245.000 | | | **235,494** | *Підрядна організація* | |
| Капітальний ремонт асфальтобетонного покриття площі Героїв у місті Попасна | | 2017 | 377.286 | | | | |  | 377.286 | |  | | | **350.936** | *Підрядна організація* | |
| Капітальний ремонт асфальтобетонного покриття автомобільної дороги по  вул. Кошового в м. Попасна | | 2017 | 5174.177 | | | | |  | 4656.759 | | 517.418 | | | **5136.370** | *Підрядна організація* | |
| Капітальний ремонт асфальтобетонного покриття автомобільної дороги по  вул. Красних партизан,  вул. Нагорна в м. Попасна | | 2017 | 3170.880 | | | | |  | 2853,792 | | 317.088 | | | **3124.155** | *Підрядна організація* | |
| Капітальний ремонт асфальтобетонного покриття автомобільної дороги по  вул. Первомайська в м.Попасна | | 2017 | 11330.984 | | | | |  | 10197.886 | | 1133.098 | | | **3812.505** | *Підрядна організація* | |
| Капітальний ремонт асфальтобетонного покриття пров. та вул.Ціолковського в м. Попасна | | 2017 | 750.000 | | | | |  |  | | 750.000 | | |  | *Підрядна організація* | |
| Облаштування  пішохідних переходів підвищеної безпеки по вул.Первомайська, Миру, Бахмутська м. Попасна | | 2017 | 200.000 | | | | |  |  | | 200.000 | | | **199.900** | *Підрядна організація* | |
| Капітальний ремонт асфальто -бетонного покриття пров. Сонячний  м. Попасна | | 2017 | 450.000 | | | | |  |  | | 450.000 | | |  | *Підрядна організація* | |
| ***Всього:*** | |  | ***26267.510*** | | | | |  | **20736.923** | | **5530.587** | | | ***15984.646*** |  | |
| ***Будівлі комунальної власності*** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Капітальний ремонт жилого будинку по вул. Донецька,1а в м. Попасна | | 2017 | | 116.74965 | | | |  |  | 116.74965 | | | **113.98077** | | *Підрядна організація* | |
| Капітальний ремонт жилого будинку по вул.Миронівська,12 в  м. Попасна | | 2017 | | 374.99352 | | | |  |  | 374.99352 | | | **336.19865** | | *Підрядна організація* | |
| Капітальний ремонт жилого будинку по вул.Бахмутська,8 в м. Попасна | | 2017 | | 107,81770 | | | |  |  | 107,81770 | | | **107.58926** | | *Підрядна організація* | |
| Капітальний ремонт жилого будинку по пров.Стандартному,4 в  м. Попасна | | 2017 | | 57.83855 | | | |  |  | 57.83855 | | | **56.24864** | | *Підрядна організація* | |
| Капітальний ремонт жилого будинку по вул.Миронівська,8 в  м. Попасна | | 2017 | | 115.81112 | | | |  |  | 115.81112 | | | **104.758** | | *Підрядна організація* | |
| Капітальний ремонт  жилого будинку по вул.А.Черешні,4 в  м. Попасна | | 2017 | | 6.2930 | | | |  |  | 6.2930 | | |  | | *Підрядна організація* | |
| Капітальний ремонт адмінбудівлі по вул.Мічуріна, 1 в  м. Попасна | | 2017 | | 82.5670 | | | |  |  | 82.5670 | | | **76.3090** | | *Підрядна організація* | |
| Капітальний ремонт вбудованого нежитлового приміщення по  вул. Первомайська,3 (Попаснянське РВ ДРАЦС) | | 2017 | | 1080.372 | | | |  | 1080.372 |  | | | ***1079.362*** | | *Підрядна організація* | |
| Поточний ремонт багатоквартирного житлового фонду | | 2017 | | 1000.000 | | | |  |  | 1000.000 | | | **945.018** | | *Підрядна організація* | |
| Виготовлення технічної документації на багатоквартирні будинки та вбудовані приміщення | | 2017 | | 100.00 | | | |  | *100.00* |  | | | **41. 37591** | | *Підрядна організація* | |
| Реконструкція існуючого спорткомплексу по  вул. Первомайська,60 у  м. Попасна | | 2017 | | 5703.651 | | | |  | *5133.286* | 570.365 | | | **3893.25866** | | *Підрядна організація* | |
| Капітальний ремонт багатоквартирного житлового фонду по  вул. Суворова,9 м. Попасна | | 2017 | | 251.892 | | | |  |  | 251.892 | | | **251.8902** | | *Підрядна організація* | |
| Капітальний ремонт багатоквартирного житлового фонду по вул.Суворова,7 м. Попасна | | 2017 | | 359.855 | | | |  |  | 359.855 | | | **358.00518** | | *Підрядна організація* | |
| Капітальний ремонт багатоквартирного житлового фонду по  вул.Миру,142 м. Попасна | | 2017 | | 292.253 | | | |  |  | 292.253 | | | **292.25188** | | *Підрядна організація* | |
| Капітальний ремонт багатоквартирного житлового фонду по  вул. Первомайська,144  м. Попасна | | 2017 | | 106.901 | | | |  |  | 106.901 | | | **106.901** | | *Підрядна організація* | |
| Капітальний ремонт багатоквартирного житлового фонду по  вул. Ціолковського,27  м. Попасна | | 2017 | | 121.410 | | | |  |  | 121.410 | | | **121.40962** | | *Підрядна організація* | |
| Капітальний ремонт багатоквартирного житлового фонду по вул.Ціолковського,25  м. Попасна | | 2017 | | 179.789 | | | |  |  | 179.789 | | | **179.78532** | | *Підрядна організація* | |
| Поточний ремонт багатоквартирного житлового фонду по вул.Шкільна,3 м. Попасна | | 2017 | | 86.780 | | | |  |  | 86.780 | | | **86.780** | | *Підрядна організація* | |
| Поточний ремонт багатоквартирного житлового фонду по вул.Шкільна,1 м. Попасна | | 2017 | | 86.252 | | | |  |  | 86.252 | | | **86.252** | | *Підрядна організація* | |
| Поточний ремонт багатоквартирного житлового фонду по в  ул. Суворова,13 м. Попасна | | 2017 | | 198.292 | | | |  |  | 198.292 | | | **128.22813** | | *Підрядна організація* | |
| Капітальний ремонт покрівлі багатоквартирного житлового будинку по  вул. Первомайська,58 | | 2017 | | 400.000 | | | |  |  | 400.000 | | | **398.54829** | | *Підрядна організація* | |
| Капітальний ремонт будівлі «СКП» по вул.Первомайська,34 у  м. Попасна | | 2017 | | 808.000 | | | |  |  | 808.000 | | | **796.67305** | | *Підрядна організація* | |
| Капітальний ремонт покрівлі багатоквартирного житлового будинку по вул.Миру,112 | | 2017 | | 440.285 | | | |  | *440.285* |  | | | **438.14281** | | *Підрядна організація* | |
| Капітальний ремонт багатоквартирного житлового будинку  по вул. Миру,149 у  м. Попасна | | 2017 | | 380.000 | | | |  | *380.000* |  | | | **333.7031** | | *Підрядна організація* | |
| Капітальний ремонт покрівлі багатоквартирного житлового будинку по  вул. Черешні ,1 | | 2017 | | 450.000 | | | |  | *450.000* |  | | | **420.10558** | | *Підрядна організація* | |
| ***Всього:*** | |  | | **12907.8030** | | | |  | **7567.367** | **5340.43554** | | | ***10822.839*** | |  | |
| ***Благоустрій*** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Міні – навантажувач  JSB | | 2017 | | | 1900.000 | | |  |  | | 1900.000 | | **1840.000** | | *Підрядна організація* | |
| Придбання автопідйомника телескопічного АП -18 -10 | | 2017 | | | 1498.000 | | |  |  | | 1498.000 | | **1498.000** | | *Підрядна організація* | |
| Придбання водяного насосу | | 2017 | | | 25.990 | | |  |  | | 25.990 | | **25.990** | | *Підрядна організація* | |
| Реконструкція площі Миру м.Попасна | | 2017 | | | 99.73395 | | |  |  | | 99.73395 | |  | | *Підрядна організація* | |
| Капітальний ремонт  пл. Миру | | 2017 | | | 1334.273 | | |  |  | | 1334.273 | | **1330.488** | | *Підрядна організація* | |
| Реконструкція тротуарного покриття площі Миру в  м. Попасна | | 2017 | | | 92.15866 | | |  |  | | 92.15866 | | **79.1580** | | *Підрядна організація* | |
| Капітальний ремонт пішохідного тротуару по вул.Миру у м.Попасна | | 2017 | | | 1500.000 | | |  | 1100.000 | | 400.000 | | **1464.459** | | *Підрядна організація* | |
| Придбання стели (об’ємні букви з акрилу 3 мм) зі світлодіодним підсвічуванням | | 2017 | | | 24.000 | | |  |  | | 24.000 | | **24.000** | | *Підрядна організація* | |
| Придбання комплексу для відпочинку (сцена) | | 2017 | | | 196.000 | | |  |  | | 196.000 | | **196.000** | | *Підрядна організація* | |
| Придбання напільного покриття комплексу для відпочинку | | 2017 | | | 31.000 | | |  |  | | 31.000 | | **31.000** | | *Підрядна організація* | |
| Придбання торгових рядів | | 2017 | | | 156.000 | | |  |  | | 156.000 | | **156.000** | | *Підрядна організація* | |
| Придбання стели (об’ємні букви з акрилу 3 мм) зі світлодіодним підсвічуванням (Я кохаю Україну) | | 2017 | | | 35.900 | | |  |  | | 35.900 | | **35.900** | | *Підрядна організація* | |
| ***Всього:*** | |  | | | ***6893.05561*** | | |  | ***1100.00*** | | ***5793.056*** | | ***6680.995*** | |  | |
|  | ***Містобудівна діяльність*** | | | | | | | | | | | | | | | |
| Розроблення топографічного, генерального плану та плану зонування території міста Попасна | | 2017 | | | | 1132.090 | |  | 1018.881 | | | 113.209 | **886.294** | | *Підрядна організація* | |
| ***Всього*** | |  | | | | 1132.090 | |  | **1018.881** | | | **113.209** | **886.294** | |  | |

Заступник міського голови М.М.Табачинський