УКРАЇНА

ЛУГАНСЬКА  ОБЛАСТЬ

ПОПАСНЯНСЬКИЙ  РАЙОН
ПОПАСНЯНСЬКА МІСЬКА РАДА

ШОСТОГО СКЛИКАННЯ

ДЕВ´ЯНОСТО ЧЕТВЕРТА   СЕСІЯ

РІШЕННЯ

03 травня  2018 р.                             м. Попасна                                          № 94/3

Про  виконання Плану соціально-

економічного  розвитку м. Попасна

за 1 квартал  2018 року.

Заслухавши інформацію старшого інспектора відділу житлово-комунального господарства, архітектури, містобудування та землеустрою  щодо  виконання Плану соціально-економічного розвитку м. Попасна  за 1 квартал   2018 року, враховуючи рішення виконавчого комітету Попаснянської міської ради від 20.04.2018 № 28 «Про виконання Плану соціально-економічного розвитку м.Попасна за 1 квартал 2018 року», керуючись  ст.27 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,   Попаснянська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Інформацію старшого інспектора відділу житлово-комунального господарства, архітектури, містобудування та землеустрою виконкому міської ради   Кандаурової  Т.В.    про виконання Плану соціально-економічного розвитку

м. Попасна за 1 квартал   2018 року  взяти до відома (додаток 1).

Міський голова                                                                          Ю.І.Онищенко

Додаток

до рішення  міської

ради

03.05.2018    №  94/3

Виконання ПЛАНУ

соціально-економічного розвитку м. Попасна за 1 квартал 2018 року

| Найменування робіт | Рік будівництва | Сума вкладень | 2018 рік | Вико нання плану | виконавець |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Всього, тис. грн. | Об’єм фінансу вання | Об’єм фінансування |  |  |
|  |  |  |  | Субвенція,тис. грн | Міський бюджет, тис. грн |  |  |
| Ремонт автодоріг та благоустрій міста |
| Співфінансування інвестиційних проектів капітального ремонту доріг міста | 2018 | 2708,494 |  | 2708,494 |  |  | Підрядна організація |
| Співфінансування комбінованого спортивного майданчика по пров. Клубному у м.Попасна | 2018 | 376.00 |  | 376,00 |  |  | Підрядна організація |
| Благоустрій міста | 2018 | 3287,8 |  |  | 3287,8 | 864.000 | Підрядна організація |
| Капітальний ремонт асфальтобетонного покриття по вул. Первомайська в м. Попасна | 2018 | 746.685 |  |  | 746.685 |  | Підрядна організація |
| Капітальний ремонт асфальтобетонного покриття по вул. Герцена у м. Попасна | 2018 | 1003.847 |  | 1003.847 |  |  | Підрядна організація |
| Всього: |  | 8122.826 |  | 4088.341 | 4034.485 | 864.000 |  |
| Будівлі комунальної власності |
| Поточний ремонт багатоквартирного житлового фонду по вул. Суворова,13 м.Попасна | 2017 – 2018 | 70.06387 |  | 70.06387 |  |  | Підрядна організація |
| Реконструкція існуючого спорткомплексу по вул. Первомайська,60 у м. Попасна | 2018 | 603.566 |  | 603.566 |  | 528.534 | Підрядна організація |
| Капітальний ремонт вбудованого нежитлового приміщення по вул. Первомайська, буд.3 (Попаснянського РВДРАЦС) м. Попасна, Луганської області | 2017 -2018 | 1112,158 |  |  | 31.796 |  | Підрядна організація |
| Капітальний ремонт адміністративної будівлі СКП по вул. Первомайська,34 м. Попасна | 2018 | 1115.500 |  | 1115.500 |  |  | Підрядна організація |
| Капітальний ремонт покрівлі адміністративного будинку міської ради по вул. Мічуріна,1 м. Попасна Луганської області | 2018 | 380.000 |  | 380.000 |  |  | Підрядна організація |
| Придбання металевих дверей для установки в під’їздах багатоквартирних житлових будинків м. Попасна | 2018 | 143.620 |  |  | 143.620 | 143.620 | Підрядна організація |
| Придбання квартири для Олійник Н. | 2018 | 180.000 |  |  | 180.000 |  |  |
| Всього: |  | 3604.908 |  | 2169.12987 | 355.416 | 672.154 |  |
| Благоустрій |
| Придбання трактору FOTON FT 504 та обладнання до нього | 2018 | 422.000 |  |  | 422.000 | 387.000 | Підрядна організація |
| Придбання легкового автомобілю RENAULТ LOGAN | 2018 | 380.000 |  |  | 380.000 | 344.900 | Підрядна організація |
| Придбання причепу тракторного самосвального 2ПТС -4 | 2018 | 135.000 |  |  | 135.000 | 135.000 | Підрядна організація |
| Капітальний ремонт пішохідного тротуару по вул. Миру | 2018 | 1000.000 |  | 1000.000 |  |  | Підрядна організація |
| Придбання електронного табло для проведення змагань | 2018 | 23.000 |  |  | 23.000 | 23.000 | Підрядна організація |
| Всього: |  | 1960.000 |  | 1000.000 | 960.000 | 890.000 |  |

Заступник міського голови                                                                   М.М.Табачинський