### УКРАЇНА

#### ЛУГАНСЬКА   ОБЛАСТЬ

## ПОПАСНЯНСЬКА  МІСЬКА  РАДА

#### ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

РIШЕННЯ

19   липня  2016 р.                           м. Попасна	                  	            № 79

Про виконання Плану соціально -

економічного розвитку м. Попасна

за  1 півріччя  2016 року

Заслухавши інформацію старшого інспектора відділу житлово-комунального господарства, архітектури, містобудування та землеустрою  щодо  виконання Плану соціально-економічного розвитку м. Попасна за  1 півріччя  2016 року, згідно ст.27 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,  виконком Попаснянської міської ради

ВИРІШИВ:

- Взяти до відома інформацію щодо виконання Плану соціально-економічного розвитку міста Попасна за 1 півріччя 2016року (додається).

- На черговій сесії міської ради заслухати  інформацію щодо виконання Плану соціально-економічного розвитку міста Попасна за 1 півріччя 2016 року.

- Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського голови Табачинського М.М.

Міський голова                                                                                       Ю.І.Онищенко

Додаток

до рішення  виконкому міської ради

19.07.2016   № 79

ПЛАН

соціально-економічного розвитку м. Попасна  на 2016 рік

| Найменування робіт | Рік будівниц тва | Сума вкладень | 2016 рік | Виконання за 1 півріччя | Виконавець |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | всього, тис. грн | об’єм фінансування | Об’єм фінансування |  |  |
|  |  |  |  | субвенції тис. грн | міський бюджет тис. грн.. |  |  |
| Газифікація |
| Реконструкція котельні по вул. Мічуріна,1 | 2015-2016 | 7.82341 |  |  | 7.82341 | - | Підрядна організа ція |
| Реконструкція системи газопостачання багатоквартирного житлового фонду м. Попасна | 2016 | 100.000 |  | 100.000 |  | - | Підрядна організа ція |
| ВСЬОГО: |  | 10 7.82341 |  | 100.00 | 7.82341 |  |  |
| Ремонт автодоріг та благоустрій міста |
| Видатки на проведення робіт, пов’язаних з ремонтом та утриманням доріг | 2016 | 2117.677 |  |  | 2117.677 |  | Підрядна організа ція |
| Співфінансування інвестиційних проектів | 2016 | 2000.000 |  | 2000.000 |  |  | Підрядна організа ція |
| Благоустрій міста | 2016 | 850.000 |  |  | 850.000 | 444.800 | Підрядна організа ція |
| ВСЬОГО: |  | 4967,677 |  | 2000.000 | 2967.766 | 444.800 |  |
| Будівлі комунальної власності |
| Капітальний ремонт жилого будинку № 24 по вул. Вокзальна | 2015-2016 | 1.47085 |  |  | 1.47085 | - | Підрядна організа ція |
| Проведення поточного ремонту житлового фонду м. Попасна | 2015-2016 | 535,793 |  | 535.793 |  | 535.793 | Підрядна організа ція |
| Капітальний ремонт багатоквартирного житлового фонду м. Попасна | 2016 | 100.000 |  |  | 100.000 |  | Підрядна організа ція |
| Капітальний ремонт будівлі № 1 по вул. Мічуріна в м. Попасна | 2016 | 195.50026 |  |  | 195.50026 |  | Підрядна організа ція |
| Придбання ліфтового обладнання | 2016 | 61.5212 |  | 61.5212 |  | 61.521 | Підрядна організа ція |
| Поточний ремонт ліфтів житлового фонду | 2016 | 44.384 |  | 44.384 |  | 44.384 | Підрядна організа ція |
| Поточний ремонт житлових будинків | 2016 | 311.794 |  | 311.794 |  | 18.039 | Підрядна організа ція |
| Монтаж автоматичної пожежної сигналізації, системи оповіщення і пожежного спостереження – монтаж охоронної системи в приміщенні центру надання адміністративних послуг по вул. Миру,151 | 2016 | 46.120 |  | 46.120 |  |  | Підрядна організа ція |
| Реконструкція вбудованого нежитлового приміщення для облаштування центру адміністративних послуг по вул. Миру, 151 | 2016 | 569.466 |  | 569.466 |  |  | Підрядна організа ція |
| Поточний ремонт освітлення та роздягальні спортивного комплексу «Відродження» по вул. Первомайська,60 в м. Попасна | 2016 | 148.797 |  | 148.797 |  | 148.797 | Підрядна організа ція |
| ВСЬОГО : |  | 2014,846 |  | 1717,875 | 296.97111 | 808.534 |  |
| Благоустрій |
| Реконструкція площі Миру м. Попасна | 2016 | 523.07460 |  | 500.000 | 23.07460 | 189.387 | Підрядна організа ція |
| Вуличне освітлення вул. Герцена | 2016 | 120.053 |  | 120.053 |  | 119.382 | Підрядна організа ція |
| Придбання трактору | 2016 | 500.000 |  | 500.00 |  | 499.000 | Підрядна організа ція |
| Придбання обладнання і предметів довгострокового користування | 2016 | 252.223 |  |  | 252.223 | 218.678 | Підрядна організа ція |
| Придбання дитячих майданчиків | 2016 | 150.000 |  | 150.000 |  | 150.000 | Підрядна організа ція |
| Капітальний ремонт тротуару по вул. Миру | 2016 | 216.398 |  | 216.398 |  |  | Підрядна організа ція |
| Капітальний ремонт покриття прибудинкової території житлового будинку по вул.Миру,151 | 2016 | 71.378 |  | 71.378 |  |  | Підрядна організа ція |
| Реконструкція зовнішнього освітлення по кв. Оседача | 2016 | 210.468 |  | 210.468 |  | 199.516 | Підрядна організа ція |
| ВСЬОГО: |  | 2043,5946 |  | 1768,297 | 275.298 | 1375.963 |  |

Керуючий справами                                                                                                 Л.А.Кулік