### УКРАЇНА

#### ЛУГАНСЬКА   ОБЛАСТЬ

## ПОПАСНЯНСЬКА  МІСЬКА  РАДА

#### ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

РIШЕННЯ

20 квітня 2018 р.                             м. Попасна	                                          № 26

Про підсумки проходження  осінньо-зимового

періоду 2017-2018 років та затвердження

заходів щодо  підготовки об’єктів житлово -

комунального господарства до роботи в

осінньо-зимовий період 2018-2019 років

Заслухавши та обговоривши інформацію начальника відділу житлово-комунального господарства, архітектури, містобудування та землеустрою виконкому міської ради щодо проходження осінньо-зимового періоду  2017-2018 років, враховуючи підсумки, аналіз  роботи житлово-комунального господарства міста в минулий осінньо-зимовий період, з метою своєчасної та якісної підготовки житлово-комунального господарства міста та недопущення критичних ситуацій під час проходження осінньо-зимового періоду 2018-2019 років, відповідно до підпункту 1 п. «а» ст. 30 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,  виконавчий комітет Попаснянської міської ради

ВИРІШИВ:

1. Інформацію начальника відділу житлово-комунального господарства, архітектури, містобудування та землеустрою виконкому міської ради про підсумки проходження осінньо-зимового періоду  2017-2018 років взяти до відома.

2.  Визнати роботу ПП «Елітжитлком» в осінньо-зимовий період  2017 - 2018 років задовільною.

3.  Визнати роботу ПП «Центроград - Попасна» в осінньо-зимовий період 2017 - 2018 років  задовільною.

4. Керівникам ПП «Елітжитлком» (Крайня Ю.С.),  ПП «Центроград-Попасна» (Ханіна Л.П.) з метою якісної підготовки житлового фонду до експлуатації  та підготовці підприємства до сталої роботи  в осінньо-зимовий період 2018 - 2019 років необхідно вжити заходи щодо:

- ремонту покрівель, фасадів, під’їздів житлових будинків;

- утепленню підвальних приміщень та мереж водопостачання, водовідведення в житлових будинках;

- проведення роботи з власниками пустуючих квартир щодо додержання ними відповідного температурного режиму в осінньо-зимовий період;

- виконання вимог щодо перевірки та належної експлуатації димовентиляційних каналів та інженерних комунікацій вводів у житлові будинки;

- належного утримання житлового фонду та прибудинкових територій.

5. Визнати роботу  ВП Попаснянський департамент КП «Попаснянський районний водоканал» в осінньо-зимовий період 2017 - 2018 років  задовільною.  При підготовці до роботи в осінньо-зимовий період 2018 - 2019 років необхідно вжити заходи щодо:

-  ревізії запірної арматури, мереж водопостачання та водовідведення;

-  закриттю кришками всіх оглядових водо-каналізаційних колодязів;

- забезпеченню дотримання вимог чинного законодавства в частині ведення земляних робіт в умовах міської забудови, зокрема - вчасну ліквідацію наслідків ремонтних робіт на міських мережах.

6. Визнати роботу Попаснянського КП «СКП» в осінньо-зимовий період                        2017- 2018 років задовільною. При підготовці до роботи в осінньо-зимовий період 2018 - 2019 років необхідно:

- забезпечити підготовку дорожньої та прибиральної техніки підприємства до експлуатації  у зимовий період;

- створити резервний запас паливно-мастильних матеріалів для ліквідації наслідків несприятливих погодних умов;

-  забезпечити  належне утримання міських вулиць та доріг;

- створити відповідний запас посипного матеріалу для своєчасного посипання доріг та тротуарів міста.

7. Визнати роботу ОСББ м. Попасна в осінньо-зимовий період 2017-2018 років задовільною. Рекомендувати об’єднанням співвласників багатоповерхових будинків забезпечити виконання заходів щодо підготовки житлового фонду до роботи в осінньо-зимовий період 2018 - 2019 років.

- Затвердити заходи щодо підготовки об’єктів житлово-комунального господарства  до роботи в осінньо-зимовий період 2018 - 2019 років по кожному підприємству               згідно з додатком (додається).

- Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступників міського голови Хащенка Д.В., Табачинського М.М. та відділ ЖКГ, архітектури, містобудування та землеустрою виконкому міської ради (Бондарева М.О.)

Міський голова 							Ю.І. Онищенко

Додаток

до  рішення виконкому

міської ради

20.04.2018 № 26

ЗАХОДИ

щодо  підготовки об’єктів житлово-комунального господарства до роботи

в осінньо-зимовий період 2018-2019 років

Ремонт будівель, об’єктів за рахунок коштів підприємств

| Назва об’єкту, його місце знаходження, адреса | Види робіт | Од. виміру | Джерела фінансування, орієнтована вартість робіт, тис.грн. | Відповідаль ний за виконання робіт | Строк виконання робіт | Кіль кісні показни ки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ПП «Центроград-Попасна» |
| вул.Первомайська, 169 вул. Базарна, 2 пров. Службовий, 3 | ремонт водопровідних систем | п.м. | власні кошти | Директор ПП «Центроград-Попасна» - Ханіна Л.П. | Протягом 2018 року | 120 |
| пров. Службовий, 1 вул. Ціолковського, 25, 29 вул. Первомайська, 92 вул. Крилова ,7 | ремонт покрівлі | м2 | власні кошти | -/- | Протягом 2018 року | 203 |
| вул. Первомайська, 118, 120, 147, 153; вул. Ціолковського, 21, 25, 27; вул. Склозаводська, 41 вул. Вокзальна, 26 | ремонт під’їздів | шт. | власні кошти | -/- | Протягом 2018 року | 20 |
| Житловий фонд | утеплення підвальних приміщень | п.м. | власні кошти | -/- | Протягом 2018 року | 600 |
| Житловий фонд | Ремонт димогарних труб | шт. | власні кошти | -/- | Протягом 2018 року | 12 |
| Житловий фонд | перевірка та прочищення ДВК | шт. | власні кошти | -/- | Протягом 2018 року | 2030 |
| вул. Крилова, 7 вул. Базарна, 2 вул. Вокзальна, 26 | Ремонт цоколів | м2 | власні кошти | -/- | Протягом 2018 року | 240 |
| ПП «Елітжитлком» |
| вул. Бахмутська, 8 | поточний ремонт під’їздів | Під’їзд | Власні кошти. 48,0 тис. грн. | Директор ПП «Елітжитлком» Крайня Ю.С. | 30.09.2018 | 6 |
| вул. Бахмутська, 4 | поточний ремонт під’їздів | Під’їзд | Власні кошти. 48,0 тис. грн. | -/- | 30.09.2018 | 6 |
| вул. Бахмутська, 6 | поточний ремонт під’їздів | Під’їзд | Власні кошти. 48,0 тис. грн. | -/- | 30.09.2018 | 6 |
| вул. Суворова, 9 | поточний ремонт під’їздів | Під’їзд | Власні кошти. 32,0 тис. грн. | -/- | 30.09.2018 | 2 |
| вул. Шкільна, 3 | поточний ремонт під’їздів | Під’їзд | Власні кошти. 18,0 тис. грн. | -/- | 30.09.2018 | 3 |
| Усього по поточному ремонту під’їздів: | Орієнтовна сума – 194,9 тис.грн. |  |  | 23 |
| вул. Калюжного, 2 | заміна трубопроводу каналізації | м/п | Власні кошти. 3,8 тис. грн. | -/- | 30.06.2018 | 12,0 |
| вул. Миру, 154 | заміна трубопроводу каналізації до колодязя | м/п | Власні кошти. 5,5 тис. грн. | -/- | 30.06.2018 | 12,0 |
| вул. Черешні, 4 | заміна трубопроводу каналізації до колодязя | м/п | Власні кошти. 5,5 тис. грн. | -/- | 30.06.2018 | 12,0 |
| вул. Миру, 142 | заміна трубопроводу каналізації | м/п | Власні кошти. 3,2 тис. грн. | -/- | 30.06.2018 | 14,0 |
| вул. Миру, 138 | заміна трубопроводу каналізації | м/п | Власні кошти. 8,6 тис. грн. | -/- | 30.06.2018 | 22,0 |
| вул. Суворова, 7 | заміна трубопроводу каналізації | м/п | Власні кошти. 9,0 тис. грн. | -/- | 31.07.2018 | 24,0 |
| вул. Бахмутська, 6А | заміна трубопроводу каналізації | м/п | Власні кошти. 6,0 тис. грн. | -/- | 31.07.2018 | 22,0 |
| вул. Осєдача, 14 | заміна трубопроводу каналізації | м/п | Власні кошти. 3,6 тис. грн. | -/- | 31.07.2018 | 16,0 |
| вул. Донецька, 1Б | заміна трубопроводу каналізації | м/п | Власні кошти. 3,7 тис. грн. | -/- | 31.07.2018 | 12,0 |
| вул. Миронівська, 14 | заміна трубопроводу каналізації | м/п | Власні кошти. 4,6 тис. грн. | -/- | 31.07.2018 | 18,0 |
| Усього по заміні трубопроводів каналізації: | Орієнтовна сума – 53,5 тис.грн. |  |  | 164,0 |
| Багатоквартирні будинки м-нів ВРЗ та Черемушки | Монтаж кришок люків каналізаційних колодязів на прибудинкових територіях | шт | Власні кошти. 16,0 тис.грн | -/- | 31.09.2018 | 30 |
| вул. Миру, 138 | Поточний ремонт шиферної покрівлі | м2 | Власні кошти. 7,6 тис.грн | -/- | 31.10.2018 | 24,0 |
| вул. Миру, 154 | Поточний ремонт м’якої покрівлі | м2 | Власні кошти. 4,8тис.грн | -/- | 31.10.2018 | 40,0 |
| вул. Бахмутська, 8 | Поточний ремонт шиферної покрівлі | м2 | Власні кошти. 44,3тис.грн | -/- | 31.10.2018 | 140,0 |
| пл. Героїв, 1 | Поточний ремонт м’якої покрівлі | м2 | Власні кошти. 14,4 тис.грн | -/- | 31.10.2018 | 120,0 |
| вул. Миру, 152 | Поточний ремонт м’якої покрівлі | м2 | Власні кошти. 6,0 тис.грн | -/- | 31.10.2018 | 50,0 |
| пл. Героїв, 2 | Поточний ремонт м’якої покрівлі | м2 | Власні кошти. 28,3 тис.грн | -/- | 31.10.2018 | 182,0 |
| вул. Бахмутська, 8А | Поточний ремонт м’якої покрівлі | м2 | Власні кошти. 4,8 тис.грн | -/- | 31.10.2018 | 40,0 |
| вул. Миронівська, 3А | Поточний ремонт шиферної покрівлі | м2 | Власні кошти. 8,6тис.грн | -/- | 31.10.2018 | 20,0 |
| вул. Миронівська, 5 | Поточний ремонт шиферної покрівлі | м2 | Власні кошти. 4,4тис.грн | -/- | 31.10.2018 | 14,0 |
| пров.Стандартний, 4 | Поточний ремонт шиферної покрівлі | м2 | Власні кошти. 4,4тис.грн | -/- | 31.10.2018 | 10,0 |
| вул.Миронівська, 10 | Поточний ремонт шиферної покрівлі | м2 | Власні кошти. 3,6тис.грн | -/- | 31.10.2018 | 9,0 |
| Усього по поточному ремонту покрівель: | Орієнтовна сума – 131,2 тис.грн. |  |  | 649,0 |
| вул.Бахмутська, 3 | Ремонт козирків над входом до під’їзду | шт | Власні кошти. 3,2тис.грн | -/- | 31.10.2018 | 3 |
| вул.Бахмутська, 3А | Ремонт козирків над входом до під’їзду | шт | Власні кошти. 14,5тис.грн | -/- | 31.10.2018 | 8 |
| вул.Миронівська, 4 | Ремонт козирків над входом до під’їзду | шт | Власні кошти. 3,7тис.грн | -/- | 31.10.2018 | 3 |
| Усього з ремонту козирків над входом до під’їзду | Орієнтовна сума-21,4тис.грн |  |  | 14шт |
| вул.Шкільна, 1 | Ремонт оголовків ДВК | шт | Власні кошти. 3,5тис.грн | -/- | 31.10.2018 | 3 |
| вул.Шкільна, 3 | Ремонт оголовків ДВК | шт | Власні кошти. 3,5тис.грн | -/- | 31.10.2018 | 3 |
| вул.Бахмутська,3 | Ремонт оголовків ДВК | шт | Власні кошти. 4,8тис.грн | -/- | 31.10.2018 | 4 |
| вул.Суворова, 10 | Ремонт оголовків ДВК | шт | Власні кошти. 4,8тис.грн | -/- | 31.10.2018 | 4 |
| Усього з часткового ремонту штукатурки фасаду | Орієнтовна сума-87,9тис.грн |  |  | 124,0м2 |
| Квартири у газифікованих багатоквартирних будинках м-нів ВРЗ та Черемушки | перевірка тяги у ДВК перед початком опалювального сезону | Буд. | Власні кошти. 40,0тис.грн | Крайня Ю.С. | 31.10.2018 | 89,0 |
| ВП Попаснянський департамент КП «Попаснянський районний водоканал» |
| Перехід під залізничним полотном: Локомотивне депо –вул. Первомайська ПЕ Ду-110мм | Заміна ділянки трубопроводу | м | власні кошти | Жуганов С.Б. | протягом 2018 року | 400 |
| «2ий підйом ВРЗ» ПЕ Ду-160мм | Заміна внутрішньої ділянки трубопроводу на ВНС | -/- | -/- | -/- | -/- | 70 |
| Від вул. Бахмутська до пров. Южний ПЕ Ду-50мм | Заміна ділянки трубопроводу | -/- | -/- | -/- | -/- | 300 |
| Вул. Миру, 149 ПЕ Ду-110мм | Заміна ділянки трубопроводу | -/- | -/- | -/- | -/- | 150 |
| Вул. Миронівська, 8 ПЕ Ду-63мм | Заміна ділянки трубопроводу | -/- | -/- | -/- | -/- | 100 |
| Вул. Шолохова ПЕ Ду-40мм | Заміна ділянки трубопроводу | -/- | -/- | -/- | -/- | 100 |
| Вул. Ціолковського ПЕ Ду-40мм | Заміна ділянки трубопроводу | -/- | -/- | -/- | -/- | 100 |
| Вул. Бахмутська. 4-10 | Заміна ділянки трубопроводу | -/- | -/- | -/- | -/- | ПЕ Ду-110мм – 100 ПЕ Ду-63мм - 150 |
| Пров. Красний ПЕ Ду-40мм | Заміна ділянки трубопроводу | -/- | -/- | -/- | -/- | 100 |
| Вул. І.Франка ПЕ Ду-40мм | Заміна ділянки трубопроводу | -/- | -/- | -/- | -/- | 200 |
| Усього по заміни трубопроводу: |  |  |  | 1770 |
| Вул. Оборонна ДУ 50 мм | Заміна запірної арматури | шт | -/- | -/- | -/- | 1 |
| Перехрестя вул. Леваневського-М.Раскової | Заміна запірної арматури | -/- | -/- | -/- | -/- | ДУ 50 мм - 1 ДУ 150 мм - 1 |
| Вул. Ціолковського, ДУ 100 мм | Установка запірної арматури | -/- | -/- | -/- | -/- | 1 |
| ВНС «2-ий підйом ВРЗ» | Заміна запірної арматури | -/- | -/- | -/- | -/- | ДУ 100 мм – 6 ДУ 150 мм – 3 ДУ 200 мм - 2 |
| ВНС «Черемушки» | Заміна запірної арматури | -/- | -/- | -/- | -/- | ДУ 100 мм – 1 ДУ 80 мм - 1 |
| ПНС «Ніколенка, 22» | Заміна запірної арматури | -/- | -/- | -/- | -/- | 1 |
| Вул. Бахмутська, 8а | Заміна запірної арматури | -/- | -/- | -/- | -/- | 1 |
| ПНС «Миру, 153» | Заміна запірної арматури | -/- | -/- | -/- | -/- | ДУ 80 мм - 1 |
| ПНС «Миру, 151» ДУ 65 мм | Заміна запірної арматури | -/- | -/- | -/- | -/- | 2 |
| Вул. Бахмутська ДУ 150 мм | Заміна запірної арматури | -/- | -/- | -/- | -/- | 2 |
| Вул. Первомайська, 3 (приватний сектор) ДУ 80 мм | Заміна запірної арматури | -/- | -/- | -/- | -/- | 1 |
| Підключення ВРЗ ДУ 200 мм | Заміна запірної арматури | -/- | -/- | -/- | -/- | 1 |
| Вул. М. Грушевського (під водонапірною баштою Л\депо) ДУ 200 мм | Заміна запірної арматури | -/- | -/- | -/- | -/- | 1 |
| Вул. Первомайська, 177 ДУ 100 мм | Заміна запірної арматури | -/- | -/- | -/- | -/- | 1 |
| КНС «Черемушки» ДУ 150 мм | Заміна запірної арматури | -/- | -/- | -/- | -/- | 2 |
| КНС «Мічуріна» ДУ 150 мм | Заміна запірної арматури | -/- | -/- | -/- | -/- | 2 |
| Усього по заміні запірної арматури | -/- |  |  | 32 |
| м. Попасна | Гідравлічна промивка каналізаційних мереж | м/п | -/- | -/- | -/- | 1500 |
| Свердловини, ПНС, ВНС, КНС, Виробнича дільниця | Поточний ремонт, фарбування, побілка, санітарний порядок | шт | -/- | -/- | -/- | 20 |
| ВНС «2-ий підйом ВРЗ» | Капітальний ремонт | -/- | -/- | -/- | -/- | 1 |
| Приміщення комори | Капітальний ремонт | -/- | -/- | -/- | -/- | 1 |
| Приміщення комори № 2 | Ремонт шиферної покрівлі | м2 | -/- | -/- | -/- | 120 |
| Бокси | Ремонт покрівлі | м2 | -/- | -/- | -/- | 290 |
| Усього ремонт будівель: | -/- |  |  | 24 шт |
| ВНС «2-ий підйом ВРЗ» | Заміна насосного агрегату | К 100-65-250 | -/- | -/- | -/- | 1 |
| ВНС «2-ий підйом ВРЗ» | Встановлення станції управління | шт | -/- | -/- | -/- | 2 |
| КНС «Мічуріна» | Встановлення станції управління «Каскад»-ПП на базі пристрою плавного пуску | шт | -/- | -/- | -/- | 1 |
| ПНС «Миру, 151» | Встановлення станцій управління «Каскад»-ПЧ на базі частотного перетворювача | шт | -/- | -/- | -/- | 1 |
| ВНС «Черемушки» | Заміна насосного агрегату Speroni CS 40-200A | шт | -/- | -/- | -/- | 1 |
| ПНС «Миру, 153» | Встановлення насосного агрегату Speroni CS 40-160В | шт | -/- | -/- | -/- | 1 |
| ПНС «Миру, 151» | Заміна насосного агрегату Speroni CS 40-200A | шт | -/- | -/- | -/- | 1 |
| ВНС «Ж/д лікарня» | Заміна насосного агрегату ЭЦВ 6-10-50 | шт | -/- | -/- | -/- | 1 |
| ПНС «Спортивна, 3» | Заміна насосного агрегату ЭЦВ 6-10-50 | шт | -/- | -/- | -/- | 1 |
| КНС «Мічуріна» | Заміна насосного агрегату СМ 100-60 | шт | -/- | -/- | -/- | 1 |
| ПНС (центральна частина міста) | Ремонт насосних агрегатів К 20/30 | шт | -/- | -/- | -/- | 2 |
| Усього по ремонту, заміні, встановленню обладнання: | -/- |  |  | 13 |
| Очисні споруди ДУ 200 мм | Заміна запірної арматури | шт | -/- | -/- | -/- | 2 |
| м. Попасна | Розробка проекту реконструкції очисних споруд | шт | -/- | -/- | -/- | 1 |
| Очисні споруди | Поточний ремонт (цементування лотків, водовідстійни ків, чистка піскоуловлюва чів) | шт | -/- | -/- | -/- | 1 |
| Чистка та хлорування резервуарів запасу води | шт | -/- | -/- | згідно графіків | 9 |
| Ремонт (обладнання) водопровідних колодязів | шт | -/- | -/- | -/- | 27 |
| Ремонт (обладнання) каналізаційних колодязів | шт | -/- | -/- | -/- | 14 |
| Водопровідні колодязі Каналізаційні колодязі | Накриття водопровідних та каналізаційних колодязів кришками (люками) | шт | -/- | -/- | -/- | 50 150 |
| Забезпечення вугіллям | т | -/- | -/- | -/- | 10 |
| Придбання акумуляторних батарей на автотракторну техніку | шт | -/- | -/- | -/- | 2 |
| Придбання шин на автотракторну техніку | шт | -/- | -/- | -/- | 12 |
| Придбання шин на автотракторну техніку | шт | -/- | -/- | -/- | 2 |
| Придбання керосину/антифризу | л | -/- | -/- | -/- | 100/80 |
| Виконання ТО-1/ТО-2 | шт | -/- | -/- | -/- | 20/10 |
| Придбання ведучої шестерні барового ланцюга УРАЛ 33 | шт | -/- | -/- | -/- | 1 |
| Придбання «зубів» ЗС-40 на щілиноріз | шт | -/- | -/- | -/- | 72 |
| Придбання вакуумного насосу ГАЗ 3307 АС 5036 | шт | -/- | -/- | -/- | 1 |
| Попаснянське КП «СКП» |
| видалення аварійних та санітарна обрізка дерев | шт. | Міський бюджет | Поляковський Д.М. | протягом 2018-2019 | згідно з виданими ордерами |
| придбання посипкового матеріалу (пісок, сіль) | тон | Міський бюджет/власні кошти | Бєлаш Т.О. | Вересень 2018 | пісок -200 т; сіль - 10т |
| ремонт зовнішнього освітлення (заміна ламп та проводу) | шт/м | Міський бюджет/власні кошти | Поляковський Д.М. | протягом 2018-2019 | 100 шт./ 2000 м |
| вивезення несанкціонованих сміттєзвалищ | м3 | Власні кошти | Поляковський Д.М. | протягом 2018-2019 | 25 м3 |
| заміна дорожніх знаків, ямковий ремонт доріг, нанесення розмітки | шт./м2/шт. | Міський бюджет | Поляковський Д.М. | квітень-травень 2018 | 80 шт./ 50 м2/ 15 шт. |
| Запас ПММ | л. | Міський бюджет | Бєлаш Т.О. | Вересень 2018 | Бензин А-92 – 1т ДП-2т |
| Підготовка техніки, задіяної в осінньо-зимовий період | шт. | -/- | Васалакієв В.В. | Вересень 2018 | МТЗ-82.1 ТО-49-1 JCB -260-1 VOLOV-504 Снігоприбиральник CANADIANA CM 741450 SE |

Заступник міського голови                       	                            Д.В. Хащенко