ПОПАСНЯНСЬКА МІСЬКА РАДА

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

РІШЕННЯ

23.09.2011 р.                                                       № 143

м. Попасна

Про хід підготовки  житлово-комунального

господарства м. Попасна до роботи в зимовий

період 2011-2012 р.р.

Заслухавши звіти керівників підприємств (Попаснянське житлово-комунальне об’єднання, Попаснянське комунальне підприємство «Місто», ПД ТОВ «Луганськвода») про хід подготовки комунальних підприємств житлово-комунального господарства м. Попасна до роботи в осінньо-зимовий  період 2011-2012 р.р. встановлено, що по ПКП «Місто» виконано робіт з підготовки  до  роботи  в  осінньо-зимовий   період  2011-2012  р.р.  на  65%,  по  ПЖКО  - 75%, ПД ТОВ «Луганськвода» - 70%, керуючись Законом України  «Про місцеве самоврядування в Україні», виконком Попаснянської міської ради

ВИРІШИВ:

- Признати роботу Попаснянського комунального підприємства «Місто» з підготовки

до роботи в осінньо-зимовий період 2011-2012 р.р. задовільною.

В строк до 01.10.2011р. необхідно виконати наступне:

- утеплити комунікації у підвальних приміщеннях (Миронівська, 10, 8, 12, 5, 4, 3а, 3, 14, пр. Шкільний, 2, Артемівська, 3, 5, 306);

- провести ремонт систем водопостачання (Пролетарська, 14, 13, Донецька, 1, 3, 5, 1Б, 1А, Артемівська, 4, 6, 6А, 8А, 8, 10).

- відремонтувати двері в під’їзди (Ціолковського, 31), сходи (Первомайська, 58), козирки   понад входами в під’їзди (Ціолковського, 56), ступені ( Первомайська, 50), засклінити під’їзди (Первомайська, 7, 1й,3й під’їзди);

2.     Признати роботу Попаснянського житлово-комунального об’єднання з підготовки  до

роботи в осінньо-зимовий період 2011-2012 р.р. задовільною.

В строк до 01.10.2011р. необхідно виконати наступне:

-     сдати на перевірку лічильники, коректори, монометри встановлені на котельнях;

- виконати поточний ремонт теплотраси засувної арматури (котельня № 24, ЖД котельня);

- ввести в єксплуатацію котли: REX-75 – 3 од.,VISLA – 2 од.

3.     Признати роботу  ПД ТОВ «Луганськвода» з підготовки  до роботи в осінньо-зимовий

період 2011-2012 р.р. задовільною.

До 01.10.2011р. завершити роботи з підготовки до роботи в осінньо-зимовий період

2011-2012 р.р., а саме:

- капітальний ремонт засобів механізації – 3 од.;

- капітальний ремонт КНС «Мічуріна» з заміною обладнання;

- профілактичний ремонт насосного агрегату на свердловині «Склозаводська»;

- ремонт насосного агрегату на насосній станції «2 підйом ВРЗ»;

- поточний  ремонт КНС «Черемушки».

4.  Контроль  за  виконанням  рішення  покласти  на  заступника  міського голови  Козакова О.А., начальника відділу ЖКГ, архітектури, містобудування та землеустрою Шмельову Н.О.

Міський голова                                                                                           Ю.І.Онищенко